| Številka: | 43001-69/2012-10 |  | oznaka naročila: | A-49/12 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 10.09.2012 |  | MFERAC: | 2415-12-000435/0 |

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa

Vprašanje:

Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN9073/2012, Datum objave: 22.8.2012

Oddano: 10.9.2012, 15:41
Spoštovani, prosimo za pojasnila:
V razpisni dokumentaciji ''Navodila za pripravo Ponudbe'' je v točki 4.1.8 zahtevana analiza nekaterih cen in sicer konkretno za predor:
1. Pod postavko 07.01.40 je zahtevana analiza za Mikroarmirani brizgani beton iz jeklenih vlaken d= 20 cm z enoto m2:
Te postavke ni v popisu.
2. Pod postavko 07.10.10 je zahtevana analiza za SN sidra, mejna nosilnost min 250 kN, dolžina 4,0 m z enoto kos;
Pod to oznako postavke se nahajajo SN sidra, mejna nosilnost min 250 kN, dolžina 4,5 m z enoto kos.
3. Pod postavko 07.11.10 je zahtevana analiza za IBO sidra, mejna nosilnost min 250 kN, dolžina 4,0 m z enoto kos;
Te postavke ni v popisu.
Lep pozdrav!

Odgovor:

Seznam predračunskih postavk za katere so v poglavju 4.1.8. Navodil za pripravo ponudbe zahtevane analize cen, se trenutno umika iz Navodil za pripravo ponudbe. Zahtevane analize se bodo uskladile s čistopisom popisa del in bodo objavljene naknadno, najkasneje do 28. 9. 2012. Glede na novi rok oddaje ponudb (16. 10. 2012), bo imel ponudnik dovolj časa za pripravo zahtevanih analiz.