[image: image1.jpg]Sl

1509001
Q287





	Številka:
	43001-82/2015-25
	
	oznaka naročila:
	A-12/15 G   

	Datum:
	15.07.2015
	
	MFERAC:
	2431-15-300060/0


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	Izvedba sanacije ozkega grla na železniški progi Divača - Koper


Vprašanje:
Številka objave: JN4149/2015, datum objave: 19. 6. 2015

Oddano: 15.7.2015, 10:35


Prosimo za pojasnilo naslednje postavke vpopisu del sklop A:
Potrebna dela pod talno ploščo obstoječega prepusta na priključku novega podaljšanega prepusta (pod novim podaljšenim prepusta je izvedena tamponska - gruščnata blazina viš.1,50m). Način utrditve obstoječega dela prepusta po navodilu statika ob izvedbi del, glede na dejansko stanje. 
kpl-1,0
Kakšna dela je treba izvesti in kakšne so količine?
Odgovor:
Pri podaljšanju prepusta v km 26+752, je potrebno pri izkopu za izboljšanje tal za temeljenje nove (podaljšane) konstrukcije prepusta (gruščnata blazina na globini 1,5 m), varovati temelj obstoječega prepusta. Varovanje se izvede z jeklenimi zagatnicami dolžine 5,0 m, ki se zabijejo ob omenjenem izkopu v dolžini 8,0 m (vzdolž obstoječega prepusta).
  [image: image1.jpg]    [image: image2.jpg]


    [image: image3.jpg]davéna §t.:75827735, matic¢na $t: 5300177,
St. racuna pri Banki Slovenije: 01100-6300 109972



        

	
	
	
	stran 2 od 1



[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg]REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO



