[image: image1.jpg]Sl

1509001
Q287





	Številka:
	43001-82/2015-96
	
	oznaka naročila:
	A-12/15 G   

	Datum:
	
	
	MFERAC:
	2431-15-300060/0


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	Izvedba sanacije ozkega grla na železniški progi Divača - Koper


VPRAŠANJE

Številka objave: JN4149/2015, datum objave: 19. 6. 2015
Oddano: 20.8.2015, 09:26

Prosimo Vas informacijo o:
1. Ali obstajajo kakšne omejitve ali posebni pogoji za uporabo provizornih mostov, ki se na drugih nacionalnih železnicah standardno uporabljajo?
2. Ali obstaja možnost operativnih zapiranj proge po potrebi, zaradi razkladanja materiala ali drugih podobnih potreb?
3. V katerih postajah je možno shranjevanje tračne mehanizacije in pod kakšnimi pogoji? 
Kdo je zadolžen za plačilo stroškov shranjevanja in po kakšnih cenah/tarifah se opravlja obračun predmetnih stroškov?
4. Stroškovnik A1- odstavek 13. Dostava in montaža tirnice tira - prosimo razlago navedene stavke - kaj to pravzaprav predstavlja?
5. Stroškovnik A1- odstavek II 4 – Ali je 411m tira v kosu ali se nahaja na več mest? V kolikor se nahaja na več mest, prosimo razlago na koliko?

ODGOVOR:


1. Ponudnik lahko predvidi uporabo kakršnega koli provizorija, pod pogojem, da je provizorij skladen z določili veljavne tehnične regulative v R Sloveniji in skladen s projektnim rešitvami podanimi v projektni dokumentaciji, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, oziroma skladen s projektnimi rešitvami za izvedbo podvozov, podanimi v PZI projektih, ki jih je dolžan izdelati izbrani ponudnik.
Kot je bilo že pojasnjeno, mora biti za vsak provizorij, izdelana ustrezna projektna dokumentacija (elaborat s tehničnim poročilom, statičnim računom in risbami), ki ga izdela pooblaščeni projektant, izdelano mora biti poročilo o pregledu jeklene konstrukcije. Provizorij mora biti izdelan iz certificiranih materialov. Certifikate za materiale izdajo za-to pooblaščene institucije.
2. Skladno s tretjo elinejo, tretjega odstavka, točke 4.1.8 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe je ponudnik pri pripravi ponudbe dolžan predvideti takšno tehnologijo izvedbe del, da bodo vplivi in motnje železniškega prometa v času gradnje čim manjši, obenem pa ves čas gradnje zagotovljena varnost železniškega prometa ter zagotovljena varnost in zdravje pri izvajanju del na gradbišču. 
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati, da bo moral število, trajanje, termine in način izvedbe zapor, kot tudi druge potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti železniškega prometa v času gradnje (spremembe in prilagoditve tehnoloških procesov dela na postaji Koper tovorna, uvedbe počasnih voženj, izklope vodov električne vozne mreže, ipd), pravočasno uskladiti z Upravljavcem javne železniške infrastrukture.
3. Skladno s 3.1 alinejo, 11. odstavka, točke 4.1.8 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe so ponudniki pri pripravi ponudbe v ceni demontaže obstoječih materialov in naprav dolžni upoštevati tudi stroške pakiranja in dostave demontiranih materialov in opreme v skladišče naročnika.
Lokacijo skladiščenja demontiranega materiala se določil v dogovoru z Upravljavcem javne železniške infrastrukture, ponudniki pa so skladno z določili podanimi v dokumentu Opis objekta in tehnični pogoji za izvedbo del, poglavje 2.6. - Demontiran material, dolžni upoštevati stroške prevoza demontiranega materiala do oddaljenosti 120 km.
4. Postavka št. 13 poglavje II – Zgornji ustroj, točke A1 popisa del za izvedbo tirnih naprav - 2. Tira se glasi: "Dobava in montaža tirničnega tirnega zaključka."
Lokacija in izvedba tirnega zaključka je razvidna projektne dokumentacije, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Osnovni parametri za izbor in dimenzioniranje primernega tirnega zaključka so bili podani v odgovoru za vprašanje podano dne 22.7.2015 ob 11:24 – Pojasnilo razpisne dokumentacije 35
5. Količina, podana pri postavki: "Dobavo in kompletno polaganje novega tira 60E1 na lesenih pragih dolžine 2,60 m, novi tirni gredi deb. min 30 cm pod pragom, z elastično pritrditvijo. Kompletno z vsemi regulacijami in podbijanjem. Ves material je nov. - priključni tiri, kretniške zveze, ščitni tir", predstavlja skupno količino izvedbe takšnega tira na več različnih lokacijah.
Iz projektne dokumentacije, ki je sestavni del razpisne dokumentacije je razvidno, da se novi tir 60E1 na lesenih pragih izvede na območju predvidenih kretniških povezav.
Opis območij, kjer se izvede novi tir 60E1 na lesenih pragih je prav tako podan tudi v dokumentu Opis objekta in tehnični pogoji za izvedbo del, poglavje 1.5.2.1 – Zgornji ustroj.
  [image: image1.jpg]    [image: image2.jpg]


    [image: image3.jpg]davéna §t.:75827735, matic¢na $t: 5300177,
St. racuna pri Banki Slovenije: 01100-6300 109972



        

	
	
	
	stran 2 od 2



[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg]REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO



