|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-494/2019-13 |  | oznaka naročila: | A-6/20 G |
| Datum: | 31.01.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000083/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Gradnja krožišča za GTC Škocjan v Dobruški vasi na R2-418/1202 Dobruška vas-Šentjernej v km 0,271** |

**JN000219/2020-B01 - A-6/20, datum objave: 16.01.2020**

**Datum prejema: 31.01.2020   14:03**

**Vprašanje:**

Spoštovani,  
  
Ali se bodo dela izvajala pod popolno zaporo odseka ali polovično semaforizirano?  
  
lep pozdrav

**Odgovor:**

Dela se bodo izvajala fazno, skladno z dovoljenjem za prometno zaporo, ki ga izvajalec pridobi od pristojne službe upravljavca državnega cestnega omrežja, na osnovi elaborata o ureditvi cestnega prometa na območju gradbišča v času gradnje.

Predvideva se seveda polovična zapora prometa – semaforizirano.