OPIS PROJEKTA

| Zaporedna številka sklopa: | 11 |
| --- | --- |

| Številka projekta, ukrep in naziv projekta | 07-0092 REKO Šentjur - Dobovec |
| --- | --- |
| Cesta / Odsek | G2-107/1275 Šentjur – Mestinje |

-633/1098 JEREKA - JEZERO

|  | G2-107/1238 Mestinje – Podplat |
| --- | --- |
|  | R1-219/1239 Mestinje - Golobinjek |
| Kilometrski položaj | od km: | 13,750 | do km: | 14,250 |
| Upravni postopek | VDJK |

OPIS PREDVIDENIH DEL

Rekonstrukcija križišča državnih cest in izgradnja površin za pešce in kolesarje, ureditev cestne razsvetljave in komunalnih vodov. Ureja se vodovod. Del projekta je tudi rekonstrukcija/razširitev obstoječega železniškega prehoda in v sklopu le tega tudi preureditev varnostne naprave na nivojskem prehodu.

| VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR |
| --- |
| Deleži / Leto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Skupaj |
| DRSI | 0 | 50.000 | 1.150.000 | 1.390.000 | 50.000 | 2.640.000 |
| O/Šmarje | 0 | 10.000 | 170.000 | 55.571 | 5.000 | 240.571 |
| Skupaj | 0 | 60.000 | 1.320.000 | 1.445.571 | 55.000 | 2.880.571 |

| IZPOLNITVENI ROKI |
| --- |
| Predviden pričetek inženirskih storitev | september 2022 |
| Predviden zaključek inženirskih storitev | januar 2025 |

| INŽENIRSKE STORITVE* | ZADOLŽITVE INŽENIRJA |
| --- | --- |
| Priprava razpisne dokumentacije | da |
| Uvedba izvajalca v posel | da |
| Nadzor nad gradnjo | da |
| Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu | da |
| Program preiskav zunanje kontrole kakovosti | da |
| Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti | NE |
| Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del | da |
| Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje | da |
| Druga administrativno tehnična in ostala opravila | da |

*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

| ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA** |
| --- |
| Nadzor nad gradnjo cest* | DA |
| Nadzor nad gradnjo cestnih objektov* | NE |
| Nadzor nad gradnjo električnih inštalacij in električne opreme* | DA |
| Nadzor nad gradnjo strojnih inštalacij in strojne opreme* | NE |
| Nadzor nad vozno mrežo na javni železniški infrastrukturi* | NE |
| Nadzor nad SVTK napravami in preureditvijo varnostne naprave v območju nivojskega prehoda* | DA |
| Nadzor nad gradnjo nivojskega prehoda v območju železniške proge* | DA |

*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele