|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-84/2020-05 |  | oznaka naročila: | A-35/20 G |
| Datum: | 1.06.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000481/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste Stari trg - Loški potok na R3-745/2407 od km 0.694 do km 1.643 in od km 1.820 do km 3.051** |

**JN003218/2020-B01 - A-35/20, datum objave: 25.05.202**

**Datum prejema: 1.06.2020   11:32**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,  
  
v razpisni dokumentaciji imate navedeno da je rok izvedbe do 15.12.2021.  
Ali je to točno? Je mogoče 15.12.2020?  
  
Kdaj bo uvedba v delo?  
  
Lep pozdrav.

**Odgovor:**

Rok dokončanja del: 15.12.2021.

Uvedba v delo: najkasneje v 15 dneh po sklenitvi pogodbe.