|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-94/2020-10 |  | oznaka naročila: | A-51/21 G |
| Datum: | 28.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-000511/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo** |

**JN004727/2021-B01 - A-51/21; datum objave: 12.07.2021**

**Datum prejema: 28.07.2021   07:26**

**Vprašanje:**

Spoštovani,  
V pogodbi z naročnikom Direkcija RS za infrastrukturo ni člena, ki bi zajemal možnosti in pravice za podaljšanje pogodbenega roka. Prosimo za popravek.  
Lep pozdrav

**Odgovor:**

Pogodbenega roka ni mogoče podaljšati. Projekt je predviden za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v finančni perspektivi 2014-2020 in mora biti tudi finančno zaključen v letu 2023.