|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-220/2020 |  | oznaka naročila: | D-66/21 G  |
| Datum: | 02.06.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-000873/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Preplastitev vozišča ceste G1-1, odsek 0241 Dravograd - Radlje od km 13.650 do km 14.900.** |

**Vprašanje:**

**JN003434/2021-W01 - D-66/21; Preplastitev vozišča ceste G1-1, odsek 0241 Dravograd - Radlje od km 13.650 do km 14.900., datum objave: 26.05.2021**

**Datum prejema: 02.06.2021   08:34**

1. Naročnika naprošamo za objavo načrtov in tehničnega poročila.
2. V postavki 11 imate navedeno: "Opomba: Za doseg boljše kvalitete del, bi bilo zelo zaželeno, da se določena dela (asfaltiranje) izvajajo pod popolno zaporo prometa". Glede na to, da je cesta kategorizirana G1 nas zanima, ali bo naročnik omogočil popolno zaporo ceste za izvedbo asfaltiranja? V kolikor je odgovor pritrdilen, nas zanima tudi, ali bo popolna zapora omogočena za grobo ali fino asfaltiranje, ali za asfaltiranje obeh slojev?

**Odgovor:**

Dela se bodo izvajala na osnovi objavljenega popisa del in opisa naročila.

Naročnik v popisu navaja: Za doseg boljše kvalitete del, bi bilo zelo zaželjeno, da se določena dela (asfaltiranje) izvajajo pod popolno zaporo prometa.

V kolikor to ne bo mogoče se bodo dela izvajala pod polovično zaporo prometa oziroma v skladu z dovoljenjem za zaporo, kot navaja postavka 12. popisa del.