|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-285/2020/05 |  | oznaka naročila: | A-85/20 G |
| Datum: | 14.08.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001066/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija nadvoza (KR0014) čez žel. progo na Jesenicah**  **na R2-452/0368 v km 4,420** |

**JN004975/2020-B01 - A-85/20, datum objave: 07.08.2020**

**Datum prejema: 14.08.2020   09:03**

**Vprašanje:**

Spoštovani, tako velik in zahteven objekt ste objavili ravno v času dopustov in postavili zelo kratek rok za pripravo ponudb. Prosimo za podaljšanje ponudbe na drugo polovico septembra 2020. LP

**Odgovor:**

Naročnik ne more in ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb z naslednjo obrazložitvijo:

* Upoštevanju dejavnikov, ki so vezani na izvedbo posameznih sklopov predmetnega javnega naročila:
* izgradnja nadvoza je predvidena v času popolne zapore Karavanškega predora in posledično tudi popolne zapore železniške proge Kranj – Jesenice (pričetek del oktober 2020);
* izvedbo prestavitve toplovoda je potrebno izvesti pred pričetkom kurilne sezone;