|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-205/2021-11 |  | oznaka naročila: | A-118/21 G  |
| Datum: | 12.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000766/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija Plazu »Žička kartuzija« na cesti R3-686/1279 Žiče – Dramlje od km 7,205 do km 7.315** |

**JN003646/2021-B01 - A-118/21; datum objave: 03.06.2021**

**Datum prejema: 12.0.2021   11:00**

**Vprašanje:**

navedli ste tok izgradnje 5 mesecev. Menim da je rok kratek, saj zapade rok dokončanja pozimi. Tudi dobave materialov, predvsem železa, so letošnje leto otežene. Predlagam da podaljšate rok!

**Odgovor:**

Naročnik ne bo spreminjal pogojev razpisne dokumentacije.