|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-219/2021-01 |  | oznaka naročila: | D-80/21 G |
| Datum: | 29.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000825/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija mostu čez Knežo (GO0160) v Kneži na R2-403/1072 v km 0,050** |

**JN005013/2021-W01 - D-80/21; datum objave: 21.07.2021**

**Datum prejema: 29.07.2021   12:00**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,  
v vzorcu pogodbe je navedeno :  
" Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku dvajsetih (20) koledarskih dni od datuma uvedbe v delo. Dela se obvezuje dokončati v skladu s terminskim planom izvajanja del najkasneje v roku dvesto (300) koledarskih dni od uvedbe v delo. Rok dokončanja del pomeni izvršitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi, tudi izročitev projekta izvedenih del (PID) naročniku. "  
  
Ali je rok 200 ali 300 koledarskih dni??  
  
lp

**Odgovor:**

Rok dokončanja del je tristo (300) koledarskih dni.

Naročnik bo objavil korigiran vzorec pogodbe.