|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-296/2021-03 |  | oznaka naročila: | A-130/21 G |
| Datum: | 26.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001065/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-419/1206 Krška vas - Čatež ob Savi, od km 10,500 do km 12,125** |

**JN005082/2021-B01 - A-130/21; datum objave: 23.07.2021**

**Datum prejema: 26.07.2021   11:11**

**Vprašanje:**

Spoštovani,  
  
prosimo za pojasnilo, čemu - glede na obseg del - tako pozen rok za dokončanje del, oziroma, kdaj je predviden pričletek z deli?  
  
lep pozdrav!

**Odgovor:**

Rokovno je naročilo opredeljeno v določbah tretjega člena obeh vzorcev pogodb ter opisano v navodilih. Dinamika del je pogojena predvsem z geološko/geomehanskimi značilnostmi terena (izvedba s konzolno konstrukcijo in z armirano brežino), prilagoditvijo termina izvajanja skladno s služnostmi ter črpanju sredstev EU in RS ter sredstev iz proračunov Občine Brežice in Direkcije RS za infrastrukturo.