|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-344/2021-01 |  | oznaka naročila: | D-97/21 G  |
| Datum: | 18.08.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001305/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Krožno križišče Smlednik na DC R2-413/1079 Zbilje-Vodice v km 1,926** |

**JN005636/2021-W01 - D-97/21datum objave: 17.08.2021**

**Datum prejema: 18.08.2021   09:15**

**Vprašanje:**

Spoštovani,

v vzorcu pogodbe je v 3. členu "Dela se obvezuje dokončati v skladu s terminskim planom izvajanja del, v roku sto petdesetih 120 dni po uvedbi v delo."

Kakšen je rok za dokončanje del sto petdeset ali sto dvajset dni?

Lep pozdrav,

**Odgovor:**

Rok za dokončanje del je sto dvajset (120) dni.

Naročnik bo objavil popravljen Vzorec pogodbe.