Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana	T: 01 478 80 02

F: 01 478 81 23

E: gp.drsi@gov.si

www.di.gov.si

# NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

# Naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo razpisuje javno naročilo:

Izvedba centralnega sistema obveščanje potnikov na območju javne železniške infrastrukture

in vse zainteresirane vabi k oddaji ponudbe v odprtem postopku, skladne s temi navodili.

NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

Vsebina

# 1.	OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

# 2.	PRAVILA POSLOVANJA

# 2.1	Pravna podlaga

# 2.2	Pomen izrazov v navodilih

# 2.3	Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije

# 2.4	Zaupnost in javnost podatkov

# 2.5	Obličnost ponudbe

2.6     Finančna zavarovanja

# 2.7	Predložitev ponudbe

# 2.8	Odpiranje ponudb

# 2.9	Pregled in presoja ponudb

# 2.10	Odločitev o oddaji naročila

# 2.11	Pravno varstvo

# 2.12	Sklenitev pogodbe

# 3.	POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB

# 3.1	Razlogi za izključitev

# 3.2	Pogoji za sodelovanje

3.3	  Primernost gospodarskega subjekta v skladu z določili Interventnega zakona za odpravo ovir

pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19

# 3.4     Zeleno javno naročanje

# 3.5     Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

# 4.	PONUDBENA DOKUMENTACIJA

# 4.1	Ponudba  - predračun

# 4.2	ESPD

# 4.3	Podatki o gospodarskem subjektu in dokazila o usposobljenosti

# 4.4	Specifikacija naročila

# 4.5	Zavarovanje za resnost ponudbe

# 4.6	Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

# 1.	OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

| Predmet naročila: | Izvedba centralnega sistema obveščanje potnikov na območju javne železniške infrastrukture |
| --- | --- |
| Rok za izvedbo naročila: | Izvajalec je dolžan pogodbena dela izvršiti v naslednjih vmesnih rokih: • Rok za izvedbo faze 0. je 12 mesecev od uvedbe v delo za fazo 0. • Rok za izvedbo faze I. je 30 mesecev od uvedbe v delo za fazo I. • Rok za izvedbo vseh del na posameznih postajah v sklopu faze II. je tri mesece od uvedbe v delo za posamezno postajo. Vsa pogodbena dela je izvajalec dolžan izvesti do 31. 12. 2026. Izvedba del je odvisna od poteka gradbenih projektov na odsekih železniški prog G10 Zidani Most - Ljubljana in G30 Zidani Most – Šentilj – d.m. Naročnik si pridržuje pravico odstopanj od predvidenega plana del za fazo II., zaradi morebitnih zamud na ostalih tematsko in lokacijsko povezanih javnih naročilih, do 2 leti. Rok dokončanja del pomeni izvršitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi. Podpora vzdrževanju se bo izvajala v obdobju 10 let od uvedbe v delo za vzdrževanje, z možnostjo podaljšanja obdobja za katero se sklepa pogodba. Obdobje se lahko podaljša v primeru posebnega naročila obnove ali nadgradnje postaje ali postajališča s sistemom za obveščanje potnikov. V tem primeru se obdobje, za katerega se sklepa pogodba podaljša za čas in izključno v obsegu izvajanja vzdrževanja obnovljene ali nadgrajene postaje ali postajališča, ki je bila predmet posebnega naročila. |
| Rok za postavitev vprašanj (datum, ura, naslov): | 22.9.2021 | 10:00 | Portal javnih naročil |
| Oddaja ponudb (datum, ura, naslov): | 30.9.2021 | 10:00 | Informacijski sistem e-JN |
| Odpiranje ponudb (datum, ura, naslov): | 30.9.2021 | 10:30 |  |
| Razpisna dokumentacija: | Specifikacija naročila s ponudbenim predračunom Navodila za pripravo ponudbe (Vzorec pogodbe za izvedbo, Splošni pogoji pogodbe, Posebni pogoji pogodbe, Pogodba za izvajanje podpore vzdrževanju) Podpora vzdrževanju |

Vsebina in obseg naročila sta opredeljena v "Specifikaciji naročila". Projektna dokumentacija, ki je sestavni del "Specifikacije naročila" je po predhodni najavi na voljo pri naročniku na digitalnem mediju. Naročnik bo po predhodni prijavi na naslov gp.drsi@gov.si organiziral skupinski dvodnevni ogled predvidenih posegov na terenu. Ogled bo potekal 8.6.2021 in 9.6.2021. PRILOGE: Situacije ureditve nadgrajenih postaj (faza II). Kabelski razpleti in situacije obstoječih postaj.

# 2.	PRAVILA POSLOVANJA

# 2.1	Pravna podlaga

Naročilo se oddaja na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo javno naročanje in javne finance v Republiki Sloveniji ter predpisov s področja predmeta naročila.

Naročnik bo na podlagi Pogodbe za izvajanje podpore vzdrževanju »Izvedba centralnega sistema obveščanja potnikov na območju javne železniške infrastrukture« lahko izdajal posebna naročila za obnove ali nadgradnje postaj in postajališč s sistemom za obveščanje potnikov.

# 2.2	Pomen izrazov v navodilih

- Gospodarski subjekt je pravna ali fizična oseba, ki nastopa v ponudbi in prevzema dela, ki so predmet naročila ali ponudniku zagotavlja kapacitete za izvedbo naročila.

- Ponudnik je gospodarski subjekt (ali skupina takih subjektov), ki odda ponudbo.

- Izvajalec je ponudnik, s katerim je sklenjena pogodba za izvedbo naročila.

- Glavni izvajalec je ponudnik, s katerim je sklenjena pogodba za izvedbo naročila, kjer sodelujejo tudi podizvajalci.

- ESPD je enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (79. člen ZJN-3) in predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za njegovo izključitev in da izpolnjuje naročnikove pogoje za sodelovanje.

# 2.3	Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije

# Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal javnih naročil www.enarocanje.si (zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, najkasneje dne 22.9.2021 do 10.00, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor najkasneje dne 24.9.2021. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe

# 2.4	Zaupnost in javnost podatkov

Kot zaupen bo varovan le tisti ponudnikov podatek, ki po zakonu lahko velja za osebni ali tajni podatek ali za poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost mora biti v predloženi dokumentaciji  vidno označena kot poslovna skrivnost in zanjo priložen sklep družbe o določitvi poslovne skrivnosti.

# 2.5	Obličnost ponudbe

2.5.1	Samostojna ponudba

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki neposredno sam s svojim znanjem, kadrom in zagotovljenimi tehničnimi zmogljivostmi izpolnjuje razpisane pogoje ter prevzema izvedbo celotnega naročila.

2.5.2	Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri kot ponudnik nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerjev), ki skupaj prevzemajo izvedbo naročila. Partnerji so med seboj enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter katera dela iz naročila in za kakšno ceno vsak prevzema.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred sklenitvijo pogodbe zahteva pisni dogovor o skupnem nastopanju, iz katerega bodo razvidna medsebojna razmerja in obveznosti vseh partnerjev.

2.5.3	Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri je za izvedbo določenega dela naročila kot podizvajalec nominiran ustrezno usposobljen gospodarski subjekt. Ne glede na število podizvajalcev v razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

Podizvajalec, ki zahteva naročnikovo neposredno plačilo za izvedena dela, mora to svojo zahtevo predložiti že v ponudbi ter navesti prevzeta dela in njihovo vrednost.

2.5.4     Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo (zahteve iz točke 3.2.3.1 in 3.2.3.2) po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen (kot npr. pogodba, izjava subjekta, katerega zmogljivosti gospodarski subjekt uporablja,…), tak subjekt pa mora v ponudbi nastopati kot partner ali kot podizvajalec.

Naročnik bo preveril, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev.

V primeru, da gospodarski subjekt uporablja zmogljivost drugih subjektov, morajo zahteve iz točke 3.1, 3.2.1, 3.2.2.2 in 3.3 navodil za pripravo ponudbe izpolnjevati tudi ti subjekti.

# Za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje, je v ponudbi potrebno priložiti ESPD obrazec, s katerim izkazujejo izpolnjevanje zahtev iz navodil za pripravo ponudbe.

# 2.6	    Finančna zavarovanja

Finančna zavarovanja lahko izda:

- banka  v državi naročnika ali

- tuja banka preko korespondenčne banke v državi naročnika ali

- zavarovalnica v državi naročnika ali

- tuja zavarovalnica preko korespondenčne zavarovalnice v državi naročnika.

2.6.1	Zavarovanje za resnost ponudbe

Kot zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) predložiti finančno zavarovanje v obliki garancije skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije, v višini 100.000,00 EUR in z veljavnostjo 130 dni od roka za oddajo ponudbe.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:

- umakne ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali

- ne sklene pogodbe za izvedbo v določenem roku ali

- v skladu s pogodbo ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali

- pred podpisom pogodbe ni izkazal vpisa v IZS za kadre, za katere je tako določeno v razpisni dokumentaciji.

2.6.2	Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec je dolžan v roku 20 dni od prejema sklenjene pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV) in veljavnostjo še najmanj 60 dni po izteku roka za dokončanje vseh del. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno, plačljivo na prvi poziv in v obliki bančne garancije ali garancije zavarovalnice, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če:

- izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo,

- izvajalec pogodbene obveznosti izvaja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika,

- izvajalec ne izvaja pogodbenih obveznosti z nominiranim kadrom,

- naročnik odstopi od pogodbe zaradi kršitev ali zamude s strani izvajalca,

- ne predloži v skladu s pogodbo finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

2.6.3	Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za izvajanje podpore

vzdrževanju

Izvajalec je dolžan ob uvedbi v delo za izvedbo podpore vzdrževanju (korektivno in preventivno vzdrževanje) vzpostavljenega centralnega sistema za obveščanje potnikov na javni železniški infrastrukturi dostaviti upravljavcu zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za izvedbo podpore v višini 5 % vrednosti pogodbe (vrednost iz tabele 5a) (z DDV). Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno še 60 dni po zaključku roka, kot je določen v 3. členu pogodbe.

Izvajalec lahko namesto zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za obdobje, kot je določeno v predhodnem odstavku tega člena, dostavi upravljavcu zaporedno več zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za izvedbo podpore vzdrževanju centralnega sistema za obveščanje potnikov, pri čemer mora zadnje zavarovanje veljati še 60 dni po zaključku roka, kot je določen v 3. členu pogodbe. V tem primeru mora izvajalec predložiti novo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vsaj 15 dni pred iztekom veljavnosti predhodno predloženega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pri čemer novo predloženo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti nadomesti prejšnjo. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno ves čas trajanja te pogodbe

Naročnik unovči veljavno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če:

- izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo,

- izvajalec pogodbene obveznosti izvaja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika in upravljavca,

- naročnik odstopi od pogodbe zaradi kršitev ali zamude s strani izvajalca,

- izvajalec v primeru zaporednih zavarovanj ne predloži pravočasno novega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan za posamezno obnovo ali nadgradnjo postaje ali postajališča s sistemom za obveščanje potnikov, ki se bo izvajala na podlagi izvedbene pogodbe, naročniku predložiti  finančno zavarovanje v skladu s pogoji iz izvedbene pogodbe.

2.6.4	Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec je dolžan kot pogoj za plačilo naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % vrednosti pogodbenih del z DDV. Veljavnost garancije mora biti 60 dni daljša kot je garancijska doba. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno, plačljivo na prvi poziv in v obliki bančne garancije ali garancije zavarovalnice, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

V primeru, da bo izveden prevzem le za del del (za funkcionalno zaključene celote, za katere je bil izveden tehnični pregled Upravljavca JŽI ali upravnega organa, na podlagi katerega se je ugotovilo, da je možno pričeti z uporabo brez bistvenih omejitev), je potrebno za prevzeti del del priložiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v višini 5 % vrednosti del, za katera bo izdano potrdilo o izvedbi dela del, z DDV.

Naročnik je upravičen unovčiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, če izvajalec napake oziroma pomanjkljivosti v dogovorjenem roku ne odpravi. Za napake, ki se odkrijejo v garancijski dobi in se ne odpravijo pred njenim iztekom, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije do odprave teh napak in za čas trajanja napake.

# 2.7	Predložitev ponudbe

Ponudbo se predloži v elektronski obliki skladno z Navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI. Navodila so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Za uporabo informacijskega sistema e-JN in elektronsko oddajo ponudbe se mora pooblaščena oseba ponudnika v ta sistem registrirati kot uporabnik.

Ob oddaji ponudbe informacijski sistem e-JN zabeleži čas oddaje in identiteto uporabnika. Oddana ponudba pridobi status »ODDANA« in je skladno z zakonom (Obligacijski zakonik) zavezujoča za čas njene veljavnosti. Oddano ponudbo se lahko do roka za oddajo ponudb umakne, spremeni ali predloži drugo, po tem roku pa to ni več mogoče.

# 2.8	Odpiranje ponudb

Ob uri, določeni za javno odpiranje ponudb, informacijski sistemu e-JN avtomatično kreira Zapisnik o odpiranju ponudb z imeni ponudnikov in podatki iz dokumenta Ponudba.

# 2.9	Pregled in presoja ponudb

Naročnik lahko skladno z zakonom od ponudnika zahteva odpravo pomanjkljivosti glede predloženih listin, soglasje k odpravi računskih napak ter pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila za navedbe v ponudbi. Komunikacija s ponudnikom poteka v informacijskem sistemu e-JN. Ponudnika se izključi, če v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti oziroma ne predloži ustreznih pojasnil ali dodatnih dokazil.

# V primeru utemeljenega suma, da je gospodarski subjekt predložil neresnično izjavo ali ponarejeno oziroma spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil skladno z zakonom podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

# 2.10	Odločitev o oddaji naročila

Naročnik sprejme odločitev o oddaji naročila in jo objavi na portalu javnih naročil.

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik iz razlogov in na način, kot je določeno z zakonom odstopi od sklenitve pogodbe oziroma izvedbe javnega naročila.

# 2.11	Pravno varstvo

Ponudnikom je pravno varstvo zagotovljeno po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

# 2.12	Sklenitev pogodbe

Pogodba za izvedbo del in pogodba za izvajanje podpore vzdrževanju bosta sklenjeni sočasno. Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v štirinajstih (14) dneh po prejemu pogodb v podpis naročniku vrniti podpisani pogodbi, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodb odstopa. Pogodbi sta sklenjeni, ko ju podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji oz. vodilni partner po pooblastilu partnerjev).

Kadar je v pogodbi zahtevana predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (vzorec pogodbe in finančnega zavarovanja sta sestavni del razpisne dokumentacije) je ponudnik ta zavarovanja dolžan predložiti skladno z določili pogodbe.

Naročniku je z zakonom prepovedano skleniti pogodbo s ponudnikom, ki je uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, že sklenjene pogodbe s takšnim ponudnikom pa so nične.

Izbrani ponudnik mora v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredovati izjavo s podatki o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

To izjavo oziroma podatke je naročnik na zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če se izkaže, da je ponudnik predložil lažno izjavo oziroma dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Izvedba povpraševanja po pogodbi za izvajanje podpore vzdrževanju v delu, ki se nanaša na obnove ali nadgradnje postaj ali postajališč s sistemom  za obveščanje potnikov

Naročnik bo povpraševanja za vsako posamezno obnovo ali nadgradnjo postaje ali postajališča s sistemom  za obveščanje potnikov  izvajal skladno s svojimi vsakokratnimi potrebami.

Pri izvedbi povpraševanja bo naročnik za vsako naročilo pozval izbranega ponudnika k predložitvi ponudbe.  Izbrani ponudnik bo ponudbo za izvedbo obnove ali nadgradnje oblikoval ob upoštevanju cen, na podlagi tabel 1, 2, 3 in 4, ki so sestavni del ponudbe.

# 3	POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB

3.1	Razlogi za izključitev

3.1.1	Gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

3.1.2	Pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe pri gospodarskemu subjektu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

3.1.3	Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več ali če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

3.1.4	Nad gospodarskim subjektom se je začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

3.1.5	Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

dokazilo:	ESPD za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi

opombe:	Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti na podlagi soglasja za vpogled v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež in lahko zahteva soglasja za vpogled v kazensko evidenco fizičnih in pravih oseb.

Zaželeno je, da ponudniki že v ponudbi predložijo potrdila o nekaznovanosti za pravne in fizične osebe, ki niso starejša od 3 mesecev šteto od oddaje ponudbe.

3.2	Pogoji za sodelovanje

3.2.1	Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi.

dokazilo: ESPD za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi

3.2.2	Ekonomsko finančni položaj

3.2.2.1	Ponudnik je imel v zadnjih treh poslovnih letih (če posluje manj kot tri leta, v obdobju odkar posluje) povprečni čisti letni prihodek vsaj v višini 1.000.000,00 EUR (pri skupni ponudbi se čisti letni prihodek med partnerji sešteva).

Dokazilo: ESPD za ponudnika (pri skupni ponudbi za vsakega partnerja)

opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja.

3.2.2.2.Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa.

dokazilo: ESPD za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, izpolnjen v točki B »Druge ekonomske in finančne zahteve« z izjavo

opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva listino BON2 ali drugo enakovredno dokazilo oz. potrdilo ponudnikove poslovne banke, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega pogoja.

3.2.3	Tehnična in strokovna sposobnost

3.2.3.1	Zagotovljene morajo biti potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacija in oprema) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila.

dokazilo:	ESPD za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (sklepna izjava)

opomba:	Naročnik si pridržuje pravico navedbe preveriti ter od ponudnika zahtevati dokazila (spisek ključne opreme in mehanizacije, izkaz o lastništvu, pogodba o najemu, ...), da ima ob oddaji ponudbe zagotovljene potrebne  tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila.

3.2.3.2 Zagotovljene morajo mora biti potrebne kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, predpisi in standardi s področja predmeta naročila in delovnopravno zakonodajo.

Ponudnik mora zagotoviti delovno skupino, ki je sestavljena iz naslednjih strokovnjakov:

- Vodja projekta (pooblaščeni inženir) ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike

- zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi

- je kot vodja projekta ali odgovorni projektant ali pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike v zadnjih sedmih (7) letih pred rokom za oddajo ponudb sodeloval pri izdelavi vsaj dveh (2) projektnih dokumentacij (IZN ali PZI) za opremljanje železniške postaje ali postajališča s TK napravami, ki vključuje vzpostavitev novega sistema ali nadgradnjo obstoječih sistemov za obveščanje potnikov (obvestilne table, ozvočenje)

- aktivno govori slovenski jezik. Šteje se, da oseba aktivno govori slovenski jezik, če je državljan Republike Slovenije in je v Republiki Sloveniji dokončala vsaj srednjo šolo in/ali zahtevano izobrazbo pridobila v Republiki Sloveniji. V nasprotnem primeru mora ponudbi priložiti dokazilo o znanju slovenskega jezika na višjem nivoju (B2 ali višje) v skladu s Common European Framework of Reference for Language – CEFRL. Dokazilo mora biti izdano s strani Centra za slovenščino kot drugi ali tuji jezik pri Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ali s strani institucije pooblaščene s strani Centra za slovenščino kot drugi ali tuji jezik pri Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

- Vodja del/vodja gradnje, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir ali kot vodja del (VD) s področja elektrotehnike

- zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi

- je kot odgovorni vodja del ali vodja del ali vodja posameznih del ali vodja gradnje v zadnjih sedmih (7) letih pred rokom za oddajo ponudb sodeloval pri izvedbi vsaj dveh (2) projektov za opremljanje železniške postaje ali postajališča s TK napravami, ki vključuje vzpostavitev novega sistema ali nadgradnjo obstoječih sistemov za obveščanje potnikov (obvestilne table, ozvočenje)

- aktivno govori slovenski jezik. Šteje se, da oseba aktivno govori slovenski jezik, če je državljan Republike Slovenije in je v Republiki Sloveniji dokončala vsaj srednjo šolo in/ali zahtevano izobrazbo pridobila v Republiki Sloveniji. V nasprotnem primeru mora ponudbi priložiti dokazilo o znanju slovenskega jezika na višjem nivoju (B2 ali višje) v skladu s Common European Framework of Reference for Language – CEFRL. Dokazilo mora biti izdano s strani Centra za slovenščino kot drugi ali tuji jezik pri Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ali s strani institucije pooblaščene s strani Centra za slovenščino kot drugi ali tuji jezik pri Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

- strokovnjak za implementacijo informacijskih rešitev, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- ima strokovno izobrazbo s področja računalništva ali elektrotehnike vsaj ravni 7 po Slovenskem ogrodju kvalifikacij SOK (I. stopnja po bolonjskih programih ali visoka strokovna izobrazba pred bolonjsko reformo)

- zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi

- v zadnjih sedmih (7) letih pred rokom za oddajo ponudb ima izkušnje pri izvedbi vsaj dveh (2) projektov implementacije informacijskih rešitev, ki vključujejo vzpostavitev novega sistema ali nadgradnjo obstoječih sistemov za obveščanje potnikov (obvestilne table, ozvočenje) na področju JŽI

dokazilo:	obrazec »Podatki o kadrovskih zmogljivostih«, skladno s predlogo. Zaželeno je, da ponudnik že v ponudbi priloži potrdila o izvedbi referenčnih del za kadre, potrjena s strani naročnikov referenčnih del, če naročnik referenčnih del ni DRSI ali MZI.

opombe:  Za pooblaščenega inženirja ali vodjo del, ki ob oddaji ponudbe še nista vpisana v imenik IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjujeta vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na javnem naročilu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o vpisu.

Posamezni kader pokriva lahko več področij, če izpolnjuje pogoje, določene za vsakega od področij.

Kot uspešno izvedeno referenčno delo iz točke 3.2.3.2, točki 2 in 3 bo štela zaključena investicija, ki je:

- za investicije izvedene na podlagi gradbenega dovoljenja se šteje da je investicija zaključena, če je za objekt  pridobljeno uporabno dovoljenje ali uspešno izveden tehnični pregled, če naprave obratujejo v polni funkcionalnosti, brez sistemskih napak in brez da je za varno obratovanje bilo potrebno uvesti administrativne ukrepe.

- za investicije, ki so izvedene kot VDJK se šteje da je investicija zaključena, če je za objekt pridobljeno obratovalno dovoljenje ali uspešno izveden tehnični pregled, če naprave obratujejo v polni funkcionalnosti, brez sistemskih napak in brez da je za varno obratovanje bilo potrebno uvesti administrativne ukrepe.

Kot uspešno izvedeno referenčno delo iz točke 3.2.3.2, točka 1 bo štelo zaključeno referenčno delo, ki je:

- za dokumentacijo faze IzN uspešno opravljena revizija skladno z zakonodajo za IzN ali pridobljeno obratovalno dovoljenje

- za dokumentacijo faze PZI prevzet in odobren PZI s strani Naročnika/Inženirja ali  pridobljeno uporabno dovoljenje

3.2.3.3	Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle na javni železniški infrastrukturi:

- ponudnik, partner ali podizvajalec je v zadnjih 7 (sedmih) letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izdelal vsaj 2 (dve) projektni dokumentaciji (PZI ali IZN) za opremljanje železniške postaje ali postajališča s TK napravami, ki vključuje vzpostavitev novega sistema ali nadgradnjo obstoječih sistemov za obveščanje potnikov (obvestilne table, ozvočenje).

- ponudnik, partner ali podizvajalec je v zadnjih 7 (sedmih) letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel dela za vsaj 2 (dva) projekta za opremljanje železniške postaje ali postajališča s TK napravami, ki vključuje vzpostavitev novega sistema ali nadgradnjo obstoječih sistemov za obveščanje potnikov (obvestilne table, ozvočenje).

dokazilo: ESPD

Zaželeno je, da ponudnik že v ponudbi priloži potrdila o izvedbi referenčnih del, potrjena s                    strani naročnikov referenčnih del, če naročnik referenčnih del ni DRSI ali MZI.

Kot uspešno izvedeno referenčno delo iz točke 3.2.3.3 a) bo štela zaključena investicija, ki je:

- za investicije izvedene na podlagi gradbenega dovoljenja se šteje da je investicija zaključena, če je za objekt  pridobljeno uporabno dovoljenje ali uspešno izveden tehnični pregled, če naprave obratujejo v polni funkcionalnosti, brez sistemskih napak in brez da je za varno obratovanje bilo potrebno uvesti administrativne ukrepe.

- za investicije, ki so izvedene kot VDJK se šteje da je investicija zaključena, če je za objekt pridobljeno obratovalno dovoljenje ali uspešno izveden tehnični pregled, če naprave obratujejo v polni funkcionalnosti, brez sistemskih napak in brez da je za varno obratovanje bilo potrebno uvesti administrativne ukrepe.

Kot uspešno izvedeno referenčno delo iz točke 3.2.3.3 b) bo štelo zaključeno referenčno delo.

- za dokumentacijo faze IzN uspešno opravljena revizija skladno z zakonodajo za IzN ali pridobljeno obratovalno dovoljenje

- za dokumentacijo faze PZI prevzet in odobren PZI s strani Naročnika/Inženirja ali  pridobljeno uporabno dovoljenje

# 3.3	Primernost gospodarskega subjekta v skladu z določili Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19

Naročnik bo na podlagi prvega odstavka 11. člena Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG) v postopku javnega naročila uporabljal Sporočilo Komisije Smernice o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU (UL C št. 271 z dne 13. 8. 2019, str. 43; v nadaljevanju: Sporočilo Komisije) kot je navedeno v nadaljevanju.

- Naročnik bo Sporočilo Komisije v delu dostopa ponudnikov in blaga iz tretje države do trga javnih naročil EU uporabljal na način, da bo kot nedopustne ponudbe iz postopka javnega naročila izključil ponudbe, pri katerih v katerikoli vlogi (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec in/ali subjekt, ki zagotavlja zmogljivosti ponudniku) sodeluje gospodarski subjekt s sedežem v državi, ki nima v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO) sklenjenega Sporazuma o vladnih naročilih (GPA).

Ne glede na prejšnji odstavek naročnik ne bo izključil ponudbe, pri kateri v katerikoli vlogi (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec in/ali subjekt, ki zagotavlja zmogljivosti ponudniku) sodeluje gospodarski subjekt s sedežem v državi, ki ima z Republiko Slovenijo sklenjen dvo ali večstranski mednarodni sporazum, ki gospodarskemu subjektu omogoča sodelovanje v predmetnem postopku javnega naročila gradnje v Republiki Sloveniji.

Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregleda ponudnika pozove k predložitvi dokazila (kopija sporazuma), iz katerega izhaja, da ima gospodarski subjekt zagotovljen dostop do postopkov javnega naročanja v Republiki Sloveniji.

- Če bo naročnik menil, da je ponudba ponudnika iz tretje države glede na njegove zahteve neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo od ponudnika zahteval tudi pojasnila in dokazila o obstoju oz. neobstoju subvencije tretje države ali druge oblike državno podprtega financiranja.

Skladno s točko »2.3 Zavrnitev neobičajno nizkih ponudb« Sporočila Komisije bo naročnik lahko zavrnil ponudbo brez dokazovanja, kadar kljub zbranim dokazom ne bo prepričan, da bo ponudnik iz tretje države lahko izvedel naročilo po ponujeni ceni ali strošku ter v skladu z razpisno dokumentacijo in vsemi veljavnimi pravnimi obveznostmi, ter da ni prejel kakršnekoli finančne pomoči svoje države.

- Gospodarski subjekt je dolžan ves čas izvajanja pogodbe zagotavljati vse zaveze iz vsakokratne veljavne Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti z enakimi pravicami za zaposlene, kot jih imajo zaposleni pri zavezancih Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti.

dokazilo:  ESPD za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (sklepna izjava)

# 3.4    Zeleno javno naročanje

Predmet javnega naročanja je izdelava projektne dokumentacije okoljsko manj obremenjujoče gradnje in okoljsko manj obremenjujoča gradnja, zato je potrebno upoštevati okoljske vidike in cilje zelenega javnega naročanja iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17 in 64/19).

dokazilo:  ESPD za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (sklepna izjava)

# 3.5 Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najvišja skupna ocena.

Skupna ocena ponudbe se izvede z upoštevanjem uteži za posamezno merilo in s seštevanjem normiranih točk po vseh merilih, zaokroženo na dve decimalni mesti.

Skupno oceno ponudbe predstavlja seštevek točk po posameznih merilih, kot so opisana v točkah a), b), c) in d).

Ponudnik, ki zbere najvišje število  točk je najugodnejši. V primeru enakega števila točk, je ugodnejši ponudnik, ki je ponudil nižjo ponudbeno ceno za izvedo del. V primeru, da je pri ponudnikih z  enakim številom točk enako tudi število točk  za ponudbeno ceno, bo o najugodnejši ponudbi odločil žreb.

- Ponudbena cena iz ponudbenega predračuna za izvedbo z DDV, kot je razvidna iz obrazca ponudbe (maksimalno 80 točk)

Ponudba, ki nudi v primerjavi z ostalimi ponudbami najnižjo ponudbeno ceno, prejme največ točk, ponudba z najvišjo ponudbeno ceno pa dobi najmanj točk.

Najvišje možno število točk je 80.

Ostale ponudbe dobijo št. točk, ki ustreza sorazmernemu odstopanju njihovih ponudbenih vrednosti od, po vrednosti najniže dopustne ponudbe, kar se izračuna po formuli:

Tx = 80 x (Cmin / Cx),

Kjer je:

Tx ……… št. točk vrednotene ponudbe

80 ……… najvišje možno št. točk

Cmin …... Dopustna ponudba ponudnika z najnižjo ponudbeno ceno za izvedbo

Cx ……… cena vrednotene ponudbe

- Dolžina garancijske dobe (maksimalno 3 točke)

Minimalni garancijski rok za izvedena pogodbena dela je 2 leti, šteto od dneva izdaje potrdila o prevzemu del ali dela del. V kolikor ponudnik nudi podaljšanje garancijskega roka, dobi dodatno polovico (0,5) točke za vsakih 6 dodatnih mesecev. Ponudnik za merilo dolžina garancijske dobe lahko prejme največ 3 točke (za dodatnih 36 mesecev ali več).

- Celotni stroški vzdrževanja (na 100 elementov), vključno s storitvami, za obdobje 10 let (za ocenjevanje) (maksimalno 5 točk)

Največje možno število točk je 5, ki jih ponudnik pridobi glede na podano ponudbo iz priloge tabele št. 5 a, datoteka »vzdrževanje« - za ocenjevanje (brez DDV).

Ostale ponudbe dobijo št. točk, ki ustreza sorazmernemu odstopanju njihovih ponudbenih vrednosti od, po vrednosti najniže ponudbe, kar se izračuna po formuli:

Px = 5 x (Smin / Sx),

Kjer je:

Px ……….. št. točk vrednotene ponudbe

Smin ……. Dopustna ponudba ponudnika z najnižjo ceno iz tabele št. 5 a datoteka »vzdrževanje – za ocenjevanje«.

Sx ………Ponudba tega ponudnika iz tabele št. 5a datoteka »vzdrževanje« - za ocenjevanje.

- Skupni okvirni strošek ene postaje in postajališča  za ocenjevanje (maksimalno 12 točk)

Največje možno število točk je 12, ki jih ponudnik pridobi glede na podano ponudbo iz priloge tabele št. 4, datoteka »Strošek izvedbe« - za ocenjevanje (brez DDV).

Ostale ponudbe dobijo št. točk, ki ustreza sorazmernemu odstopanju njihovih ponudbenih vrednosti od, po vrednosti najniže ponudbe, kar se izračuna po formuli:

Px = 12 x (Smin / Sx),

Kjer je:

Px ……….. št. točk vrednotene ponudbe

Smin ……. Dopustna ponudba ponudnika z najnižjo ceno iz tabele št. 4 datoteka »Strošek izvedbe«.

Sx ………Ponudba tega ponudnika iz tabele št. 4 datoteka »Strošek izvedbe« - za ocenjevanje.

3.6	          Limitirana vrednost naročila

Ponudnik mora podati ponudbeno ceno enako ali nižjo od limitirane vrednosti, ki je 5.220.753,08.

Ponudba, ki bo vsebovala ponudbeno ceno višjo od limitirane vrednosti, bo označena kot nedopustna in bo izločena iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

# PONUDBENA DOKUMENTACIJA

# Ponudbena dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku in predložena v elektronski obliki. Sestavljajo jo naslednje listine:

- Ponudba – predračun

- Dodatek k ponudbi

- ESPD

- Podatki o gospodarskem subjektu in dokazila o usposobljenosti

- Specifikacija naročila

- Priloge pogodbe za izvajanje  podpore vzdrževanju

- Zavarovanje za resnost ponudbe

- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Navedbe v teh listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti dokazljive.

4.1	Ponudba - predračun

Listina »Ponudba - predračun« mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- Pri skupni ponudbi se kot ponudnika navede vse partnerje

- V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški in dajatve povezane z izvedbo naročila, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV). Poleg ponudbene cene morata biti navedena skupna predračunska vrednost (brez DDV) in znesek davka (DDV) na to vrednost. Vse vrednosti morajo biti v valuti EUR. Popusti na predračunske vrednosti niso dopustni.

- Ponudba mora veljati za celotno naročilo

- Ponudba mora veljati vsaj do dne ……

- Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega

Listino se priloži kot »pdf« dokument v razdelek »predračun«.

4.2	ESPD

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec) mora predložiti izpolnjen ESPD.

ESPD obrazec se priloži kot »xml« dokument v razdelek »ESPD - ponudnik«. ESP ostalih sodelujočih se naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v .xml obliki ali nepodpisan ESPD v .xml obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan. Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v .pdf obliki, ali v elektronski obliki podpisan .xml.

4.3	Podatki o gospodarskem subjektu in dokazila o usposobljenosti

Gospodarski subjekt lahko v ponudbi nastopa kot samostojni ponudnik, kot glavni izvajalec, kot vodilni partner v skupni ponudbi, kot partner v skupni ponudbi, kot podizvajalec.

V listini »Podatki o gospodarskem subjektu« mora vsak navesti katera dela prevzema in njihovo vrednost.

Izpolnjena in podpisana dokazila o zahtevani usposobljenosti (naročnikove predloge) ter podatke o gospodarskem subjektu se priloži kot »pdf« dokumente v razdelek »druge priloge«.

4.4	Specifikacija naročila

V ponudbi mora biti priložena (razdelek druge priloge) naročnikova specifikacija naročila (opis naročila, tehnične specifikacije, tehnični pogoji, izpolnjen popis del s količinami, ...), kjer sta opredeljena vsebina in obseg naročila. Upoštevane morajo biti vse zahteve iz specifikacije naročila, ponudnik pa je ne sme spreminjati.

Popis del s količinami in cenami se predloži v elektronski obliki (»excel« datoteka). V primeru razhajanja med cenami v listini »Ponudba - predračun« in cenami v predloženem popisu del veljajo slednje.

Kakršnokoli napako v objavljenem popisu del s količinami (napačna količina, enota mere, formula, blokada, ...) lahko odpravi izključno naročnik, ponudnik pa je na napako, ki jo odkrije, dolžan opozoriti preko portala javnih naročil.

4.5	Zavarovanje za resnost ponudbe

Kot zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) predložiti garancijo, za katero veljajo  »Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758«. Skeniran original zavarovanja se priloži kot »pdf« dokument v razdelek »druge priloge«.

4.6	Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

V ponudbi se predloži izpolnjeno in podpisano pooblastilo naročniku (skladno s predlogo »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence« ) za pridobitev potrdila, da gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

V naročnikovi predlogi se po potrebi doda tabele s podatki o pravnih (vseh gospodarskih subjektih, ki nastopajo v ponudbi) in fizičnih osebah.

Pooblastilo se predloži kot »pdf« dokument v razdelek »druge priloge«.

4.7.	Priloge pogodbe o izvajanju podpore vzdrževanju

Ponudnik mora poleg ponudbenega predračuna za izvedbo centralnega sistema obveščanja potnikov priložiti tudi ponudben predračun za izvedbo podpore vzdrževanju z izpolnjenimi naslednjimi tabelami:

Priloga 1 - Tabela 1 – Nadgradnja postajališč

Priloga 2 - Tabela 2 – Nadgradnja postaj

Priloga 3 - Tabela 3 – Cenik opreme za nadgradnje

Priloga 4 - Tabela 4 – Predvideni stroški nadgradenj

Priloga 5 - Tabela 5a – Strošek korektivnega in preventivnega vzdrževanja v življenjski dobi-oprema in rezervni deli

Priloga 6 – Tabela 5b – Strošek storitev korektivnega in preventivnega vzdrževanja v življenjski dobi

Oblikovanje ponudbene cene

Upošteva se, da je ponudnik pred pošiljanjem svoje ponudbe obiskal in natančno pregledal gradbišče, vse prostore in okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi relevantnimi podatki, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo dela, da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in drugih dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti preučil dokumentacijo o oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.

Ponudbena cena mora biti izražena v EUR brez DDV in mora vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, organizacija gradbišča, skladiščenje, prevozi oseb, materiala in opreme, potni stroški, dnevnice, terenski dodatek, stroški preskrbe in nastanitve delavcev, kilometrina, testiranja, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave, in podobno). Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudnik mora upoštevati vse stroške za izvedbo del kot izhajajo iz zahtev specifikacije naročila s katero je zagotovljena zahtevana celovitost in funkcionalnost izvedenih del. Ponudbena cena  obsega vrednost vseh del, za katere je ponudnik kot strokovnjak na tem področju ob pripravi ponudbe vedel ali bi moral vedeti, da se morajo izvesti, vključno s presežnimi deli.

V primeru morebitnih stroškov izvajanja čuvajske službe, stroškov upravljavca ter ovir v prometu morajo ponudniki upoštevati naslednja dejstva:

- Vse stroške vezane na zagotavljanje čuvajske službe morajo, skladno s svojim planom dinamike napredovanja del ter skladno z veljavno zakonodajo, ponudniki oceniti sami in zajeti v ponudbeni ceni.

- Stroški upravljavca niso predmet ponudbe ponudnika. Naročnik bo sklenil posebno pogodbo z upravljavcem in sicer za izvajanje organizacijskih ukrepov in sodelovanje v času gradnje, načrtovanja in izvajanja zapor, kot tudi stroške upravljavca javne železniške infrastrukture zaradi ovir v prometu. Stroške upravljavca plača naročnik za vsako storitev samo enkrat - prvič. Izbrani ponudnik bo dolžan kriti vse stroške za ponovne aktivnosti upravljavca, ki so potrebne zaradi krivde izbranega ponudnika (ponovni tehnični pregled, sodelovanje pri odpravi pomanjkljivosti in podobno…).

Prepovedano je kakršnokoli spreminjanje objavljenega ponudbenega predračuna. V takem primeru bo predmetna ponudba izključena kot nedopustna iz postopka ocenjevanja.

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna in nato zajet v končni ponudbeni vrednosti v obrazcu ponudbe oziroma ponudbenega predračuna.

Ponudbena cena za izvedbo mora vključevati:

- stroške izvedbe ukrepov v skladu z veljavnim Zakonom o varnosti v železniškem prometu

- stroške pridobitve vseh potrebnih dovoljenj skladno z veljavno zakonodajo. Izbrani izvajalec oziroma vsak gospodarski subjekt, ki bo sodeloval pri izvedbi del mora pred pričetkom izvedbe del pridobiti za svoje delavce, ki bodo izvajali dela Dovoljenje za opravljanje dela na železniškem območju, ter nasloviti na pooblaščenega upravljavca Zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dela na železniškem območju,

- stroške del in storitev, ki izhajajo iz zahtev soglasij in projektnih pogojev pristojnih soglasodajalcev,

- stroške, vezane na izpolnjevanje okoljskih zahtev,

- stroške za zaščito okolja v skladu z zakonodajo in podzakonskimi akti, prostorskimi plani,

- stroške, nastale v zvezi z zahtevami predpisov o varstvu pri delu,

- stroške za pripravo, označevanje in zavarovanje gradbišča,

- stroške za vse ukrepe, ki so potrebni za brezhiben potek organizacije dela, vključno z dostopnimi potmi,

- stroške prestavitev in ureditev komunalno-energetske infrastrukture in naprav (NN, SN in VN vodi, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javna kanalizacija….), če bo ponudnik začasno prestavljal ali kakorkoli drugače poškodoval obstoječo ter začasno postavljeno komunalno-energetsko infrastrukturo in naprave, kar vključuje vse stroške izvedenih meritev, pregledov, preizkusov, posnetkov in pridobivanja ustreznih potrdil, atestov in certifikatov ter vse stroške priprave in transporta materiala za kompletno izvedene prestavitve in ureditve komunalno – energetske infrastrukture in naprav, kakor tudi vse stroške ogledov, zakoličb in nadzora pristojnih upravljalcev posameznih vodov,

- stroške izvedbe vseh izvajalčevih tekočih kontrol kvalitete, vključno z vmesnimi in končnimi poročili, vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del,

- stroške preiskav za pridobitev atestov, preskušanje in za preiskave tehnologije,

- stroške testiranj na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcev,

- stroške potrebnih merjenj opravljenih količin in kontrolnih merjenj,

- prevozne stroške in stroške bivanja prevzemnih organov za prevzem in testiranje v proizvodnih obratih proizvajalca,

- stroške dobave in vgradnje materiala, naprav in opreme, pritrdilnega in drobnega materiala, ki so potrebne za izvedbo del skladno z razpisno in projektno dokumentacijo,

- stroške, ki niso posebej specificirani in opredeljeni v posameznih postavkah  pogodbenega predračuna in so v skladu s pravili stroke in pravilnimi postopki izvajanja del in storitev nujno potrebni za izvedbo in predajo posameznih del, tako, da izvajalec nima pravice zahtevati nikakršnega doplačila na ponudbeno ceno za posamezno postavko,

- v ceni demontaže obstoječih materialov in naprav je ponudnik dolžan upoštevati tudi stroške pakiranja in dostave demontiranih materialov in opreme v skladišče naročnika,

- stroške vmesnih in finalnih čiščenj,

- vse ponudbene postavke, razen kjer to ni posebej navedeno,  predstavljajo dobavo in montažo z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti,

- vse druge stroške potrebne za popolno dokončanje del za katere je izvajalec ob oddaji ponudbe vedel oz. bi moral vedeti, da so potrebni za dokončanje del,

- Vse stroške šolanja, razen stroškov, ki so že zajeti v posebnih postavkah ponudbenega predračuna za šolanja.

- Vse stroške odprave poškodb in vse stroške nastale zaradi poškodb kablov oziroma SV in TK naprav med izvajanjem del za katere je izvajalec vedel oz. bi moral vedeti (npr. dodatna zasedba delovnih mest Upravljavca, intervencije vzdrževalcev, …).

- Vse stroške, ki bodo nastali z izvajanjem preizkušanj tako v laboratoriju kot na kraju samem.

V okviru ostalih stroškov mora izvajalec poskrbeti tudi za zagotovitev pogojev za delo strokovnega nadzora in spremljanje del naročnika na gradbišču.

## P O N U D B A - predračun

| št.: |  |
| --- | --- |

| Predmet naročila: | Izvedba centralnega sistema obveščanje potnikov na območju javne železniške infrastrukture |
| --- | --- |
| Naročnik: | Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana |

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

- Ponudbena cena

| predračunska vrednost (brez DDV): |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| znesek DDV: |  | EUR |
| ponudbena cena (predračunska vrednost + DDV): |  | EUR |

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

- Skupna dolžina garancijske dobe je:

|  | mesecev |
| --- | --- |

- Ponudbena cena za izvedbo podpore vzdrževanju (iz tabele 5a -  iz ponudbenega predračuna vzdrževanja).

| Celotni stroški korektivnega in preventivnega vzdrževanja, vključno s storitvami, za obdobje 10 let (za določitev vrednosti pogodbe za izvedbo podpore vzdrževanju) (brez DDV): |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| znesek DDV: |  | EUR |

- Celotni stroški korektivnega in preventivnega vzdrževanja (na 100 elementov), vključno s storitvami, za obdobje 10 let (za ocenjevanje iz tabele 5a – iz ponudbenega predračuna vzdrževanja):

______________ EUR (brez DDV)

- Skupni okvirni strošek ene postaje in postajališča  za ocenjevanje (za ocenjevanje iz tabele 4):

______________ EUR (brez DDV)

- Ponudba velja za celotno naročilo in najmanj do dne …………..

- Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

| Datum: |  |
| --- | --- |
| Kraj: |  |

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

| V ponudbi nastopamo kot: |  |
| --- | --- |
|  | (samostojni) ponudnik, (vodilni) partner, podizvajalec |

Osebni podatki:

| Firma / ime |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblaščena za podpis pogodbe |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska številka za DDV |  |
| Številke transakcijskih računov |  |
| Telefon |  |

| Prevzeta dela | Ponudbena vrednost (brez DDV) |
| --- | --- |

| žig | gospodarski subjekt |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  | (podpis) |

Priloga: Zahteva za naročnikovo neposredno plačilo terjatve podizvajalca do ponudnika

(priloži se le, kadar podizvajalec zahteva naročnikovo neposredno plačilo)

PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Strokovna izobrazba: |  |

| Funkcija, ki jo prevzema: |  |
| --- | --- |
|  | (vodja projekta (pooblaščeni inženir), vodja gradnje, strokovnjak implementacije informacijskih rešitev) |

| Zaposlen pri: |  |
| --- | --- |
|  | (naziv gospodarskega subjekta) |

| Državljan RS in v RS končal srednjo šolo | DA NE (ustrezno obkrožiti) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Vpis v imenik pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji:

| Žig ali identifikacijska številka: |  |
| --- | --- |
| *Izjava: | Izjavljamo, da navedena oseba izpolnjuje predpisane pogoje za vpis v imenik pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS, GZS, OZS). Če bomo izbrani, bomo pred podpisom pogodbe predložili dokazilo o vpisu. |

Referenca za navedeno funkcijo:

| Naziv projekta | Vloga kadra na referenčnem projektu | Datum dokončanja | Opis del, ki jih je kader opravljal in iz katerega bo razvidno izpolnjevanje referenčnih pogojev iz točke 3.2.3.2 navodil za pripravo ponudbe |
| --- | --- | --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila.

| žig | gospodarski subjekt |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  | (podpis) |

| žig | naročnik referenčnega projekta |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  | (podpis) |

* Izjava velja za primer, ko navedeni vodja ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik pristojne zbornice, izpolnjuje pa pogoje za vpis.

REFERENCA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

| Gospodarski subjekt (imetnik reference): |  |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenci resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega posla.

| Naziv posla (izdelava projektne dokumentacije, izvedba del): |  |
| --- | --- |
| Investitor / naročnik: |  |
| Datum dokončanja del: |  |
| Opis referenčnih del, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogojev iz točke 3.2.3.3 navodil za pripravo ponudbe |  |

| žig | gospodarski subjekt |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  | (podpis) |

| žig | naročnik referenčnega projekta |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  | (podpis) |

### VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ

Za: RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interne oznake postopka oddaje javnega naročila), katerega predmet je Izvedba centralnega sistema obveščanje potnikov na območju javne železniške infrastrukture

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

ROK VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila ali v obvestilu o naročilu)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s to garancijo / zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije / zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali

- ne sklene pogodbe v določenem roku ali

- v skladu s pogodbo ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali

- pred podpisom pogodbe ne predloži zahtevanega dokazila o vpisu v imenik pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS)

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (banki/zavarovalnici) ali SWIFT ključ

Za: RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija/kavcijsko zavarovanje)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke/zavarovalnice v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je Izvedba centralnega sistema obveščanje potnikov na območju javne železniške infrastrukture

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI ZA IZVAJANJE PODPORE VZDRŽEVANJU Glava s podatki o garantu (banki/zavarovalnici) ali SWIFT ključ Za: SŽ – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana Datum: (vpiše se datum izdaje) VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija/kavcijsko zavarovanje) ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja) GARANT: (vpiše se ime in naslov banke/zavarovalnice v kraju izdaje) NAROČNIK: (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika) UPRAVIČENEC: SŽ – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je Izvedba centralnega sistema obveščanje potnikov na območju javne železniške infrastrukture ZNESEK V EUR: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo) LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena) JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta) KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika) Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. garant (žig in podpis)

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (banki/zavarovalnici) ali SWIFT ključ

Za: RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana

Datum:      (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:      vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija/kavcijsko zavarovanje)

ŠTEVILKA:      (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:     (vpišeta se ime in naslov banke/zavarovalnice v kraju izdaje)

NAROČNIK:      (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne      (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je Izvedba centralnega sistema obveščanje potnikov na območju javne železniške infrastrukture

ZNESEK V EUR:      (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov      (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:      (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL(vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:     (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

| Naročnik: | Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana |
| --- | --- |
| Javno naročilo: | Vzpostavitev centralnega sistema obveščanje potnikov na javni železniški infrastrukturi |
| Št. Objave: |  |
| Datum objave: |  |

Spodaj podpisani/a pooblaščam/o naročnika, da za potrebe zgoraj navedenega javnega naročila pridobi podatke iz kazenske evidence pri Ministrstvu za pravosodje za navedene pravne osebe (gospodarski subjekt) oziroma fizične osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem:

PRAVNA OSEBA (gospodarski subjekt)

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| ID za DDV |  |
| Matična številka |  |

Podpis zakonitega zastopnika:

Žig:

FIZIČNA OSEBA

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Državljanstvo: |  |

Podpis:

DODATEK K PONUDBI

|  | Podčlen |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in naslov naročnika | 1.1.2.2 | Republika Slovenija Ministrstvo za infrastrukturo Direkcija RS za infrastrukturo Tržaška 19, 1000 Ljubljana |
| Ime in naslov izvajalca | 1.1.2.3 |  |
| Ime in naslov inženirja | 1.1.2.4 |  |
| Rok za dokončanje del | 1.1.3.3 | Pogodba za izvedbo se sklepa za obdobje do 31. 12. 2026. Izvedba del se bo prilagajala poteku del na drugih gradbenih projektih. |
| Elektronski prenosni sistemi | 1.3 | gp.drsi@gov.si |
| Veljavno pravo | 1.4 | Republika Slovenija |
| Prevladujoči in sporazumevalni jezik | 1.4 | Slovenski jezik |
| Znesek garancije za dobro izvedbo del | 4.2 | 5 % pogodbene vrednosti za izvedbo z DDV |
| Znesek garancije za odpravo napak v garancijskem roku | 4.25 | 5 % pogodbene vrednosti za izvedbo z DDV |
| Običajni delovni čas | 6.5 | do 12 ur, 24 ur za dela, zaradi katerih je uveljavljena zapora železniškega prometa vse dni v tednu tudi ob priznanih nedelovnih dneh v RS |
| Zadržani znesek | 1.1.4.11 | 5 % od vsake situacije do max. 5% pogodbene vrednosti brez DDV |
| Rok za predložitev dokazil o sklenitvi zavarovanj | 18 | vsaj 7 dni pred pričetkom del na gradbišču |

| žig |  |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblaščene osebe ponudnika) |
|  | (podpis) |

| no. | Listine, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Ponudba – predračun |  |
|  | DODATEK K PONUDBI |  |
| 4.2 | Izpolnjen ESPD obrazec (za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi) |  |
| 4.3 | Podatki o gospodarskem subjektu (za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi) |  |
| 4.4. | Specifikacija naročila |  |
|  | 2x PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH – 1. Vodja projekta (pooblaščeni inženir) |  |
|  | 2x PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH – 2. Vodja gradnje |  |
|  | 2x PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH – 3. Strokovnjak implementacije informacijskih rešitev |  |
|  | 2x PODATKI O REFERENČNEM DELU: Izdelava projektne dokumentacije |  |
|  | 2 x PODATKI O REFERENČNEM DELU: Izvedba del |  |
| 4.5. | Zavarovanje za resnost ponudbe |  |
| 4.6. | Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence |  |
| 4.7. | Priloge pogodbe o izvajanju podpore vzdrževanju |  |
|  | Parafiran in žigosan vzorec pogodbe |  |
|  | Parafiran in žigosan vzorec pogodbe o izvajanju podpore vzdrževanju |  |
|  | Parafiran in žigosan vzorec pogodbe IZVEDBENA POGODBA za nadgradnje ali obnove v sklopu projekta »Izvedba centralnega sistema za obveščanje potnikov na območju javne železniške infrastrukture« |  |