| POGODBA št. 2431-..-………….. |  |
| --- | --- |
| POGODBA izvajalca št……………….. |  |

Št. zadeve …………………

sklenjena med

| NAROČNIKOM: | Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktorica Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol. |
| --- | --- |
| in |  |
| IZVAJALCEM: |  |
|  | Identifikacijska št. za DDV: | SI |
|  | Številka TRR: |  |

I. PREDMET POGODBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec na podlagi odločitve naročnika o oddaji naročila št. ……………………….. z dne ………… izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo predmetnega javnega naročila.

2. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne osebne podatke varovali in obdelovali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20) in Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4. 5. 2016, spr. 1 – 88).

3. člen

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:

Izvedba centralnega sistema za obveščanje potnikov na javni železniški infrastrukturi

Ponudba izvajalca je sestavni del te pogodbe.

II. VREDNOST POGODBENIH DEL

4. člen

Vrednost del iz 3. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znaša

.................................. EUR brez DDV

(z besedo: ...........…………………………….........)

DDV 22% ……………………………………… EUR

(z besedo: ...................………………………………..)

.................................. EUR z DDV

(z besedo: ...........…………………………….........)

Pogodbena cena vključuje tudi vrednost presežnih ali manjkajočih del ter vrednost nepredvidenih del, za katere je izvajalec ob sklenitvi pogodbe vedel ali bi moral vedeti, da se morajo izvesti. Prav tako so upoštevani vsi stroški za izvedbo del kot izhajajo iz zahtev specifikacije naročila, s katero je zagotovljena zahtevana celovitost in funkcionalnost izvedenih del.

Cene na enoto so fiksne za prvo leto od sklenitve pogodbe in izvajalec ni upravičen do podražitev. Po enem letu trajanja pogodbe se cene na enoto lahko valorizirajo v skladu z letnim koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin in industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu po podatkih Statističnega urada RS, znižanim za 20 % pod pogojem, da kumulativno povečanje ali znižanje indeksa cen preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.

Nadaljnja povišanja ali znižanja se lahko izvedejo, ko kumulativna sprememba indeksa cen iz prejšnjega odstavka ponovno preseže 4 % vrednosti od zadnjega povišanja ali znižanja denarnih obveznosti.

Cene se revalorizirajo skladno z veljavnim  Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja.

III. ROK DOKONČANJA DEL

5. člen

Izvajalec je dolžan pogodbena dela izvršiti v naslednjih vmesnih rokih:

•	Rok za izvedbo faze 0. je 12 mesecev od uvedbe v delo za fazo 0.

•	Rok za izvedbo faze I. je 30 mesecev od uvedbe v delo za fazo I.

•	Rok za izvedbo vseh del na posameznih postajah v sklopu faze II. je tri mesece od uvedbe v delo za posamezno postajo.

Pogodba se sklepa za obdobje sklenitve pogodbe do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Vsa pogodbena dela je izvajalec dolžan izvesti do 31. 12. 2026.

Izvedba del je odvisna od poteka gradbenih projektov na odsekih železniški prog G10 Zidani Most - Ljubljana in G30 Zidani Most – Šentilj – d.m.

Naročnik si pridržuje pravico odstopanj od predvidenega plana del za fazo II., zaradi morebitnih zamud na ostalih tematsko in lokacijsko povezanih javnih naročilih, do 2 leti.

Rok dokončanja del pomeni izvršitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi , s katerimi bo dosežena ustrezna funkcionalnost sistema, zahtevana kakovost vgrajenih elementov in naprav, opravljeni vsi postopki prevzema predmeta pogodbe in izvajalcu izdano potrdilo o prevzemu..

6. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz 5. člena, te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika z obrazložitvijo in ga zaprositi za podaljšanje roka, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

7. člen

Naročnik se s podpisom pogodbe zavezuje, da bo:

- pred pričetkom izvajanja del izvajalcu izročil vso dokumentacijo, s katero razpolaga in je potrebna za izvedbo del,

- izvajalcu omogočil dostop do zemljišč, na katerih je predvideno izvajanje del,

- uvedel izvajalca v delo in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi,

- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del,

- izvajalcu zagotovil dosegljivost predstavnika naročnika (v rednem delovnem času), ki je pooblaščen za odločanje o poteku pogodbenih del in drugih vprašanjih.

8. člen

Naročnik se obvezuje izvajalcu pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe tako, da dela lahko potekajo nemoteno oziroma skladno s terminskim planom izvajanja del.

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del in nobena situacija ali prevzem ne more biti veljaven in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri naročnik sam. Kakršnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projektne dokumentacije naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

9. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto dokumentacijo ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

10. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje:

- izvajati storitve po tej pogodbi po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika oziroma inženirja (nadzornika), ki ga bo izbral naročnik ter s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in v pogodbenem roku,

- izvršiti dela solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi; morebitna škoda med izvedbo oziroma v zvezi z njo bremeni izvajalca;

- pred pričetkom del izdelati ustrezen načrt organizacije gradbišča,

- pred pričetkom del predati  nadzorniku oziroma vodji nadzora plan dinamike del in obračunov ter terminski  plan izvedbe del v MS Project,

- pred pričetkom del predati naročniku in nadzorniku varnostni načrt in zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu s tem varnostnim načrtom,

- naročniku pred pričetkom del predložiti (s strani inženirja potrjen) plan tekoče kontrole kakovosti,

- naročniku pred pričetkom del (ob uvedbi v delo) predložiti tehnološko ekonomski elaborat,

- pred pričetkom izdelave izvedbenega načrta (IZN) naročniku predložil in predstavil tehnično zasnovo sistema za obveščanje potnikov, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, ki jo potrdi predstavnik naročnika, inženirja in upravljavca,

- po uvedbi v delo zavarovati območja predvideni posegov potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,

- v roku petnajst (15) dni po pričetku del skleniti skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje imovine in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče, ki ga v vednost izvajalec posreduje tudi naročniku in nadzorniku,

- označiti gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter podatki o gradbenem dovoljenju,

- zagotoviti vsakodnevno prisotnost vodje gradnje oziroma vodje del na gradbišču v času izvajanja del,

- vsakodnevno voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ter drugo dokumentacijo, ki jo določa veljavna zakonodaja s področja gradnje objektov,

- v času trajanja gradnje na svoje stroške izvesti vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skladu z veljavno zakonodajo,

- pravočasno izročati nadzorniku dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah,

- naročniku in nadzoru (hkrati z dostavo vsake vmesne situacije) izročiti poročilo o izvedenih delih, ki vključujejo podatke o poteku izvedenih del, plan del naslednjega meseca, morebitne časovne zamude na projektu in ukrepe za odpravo zamud,

- naročnika z dopisom obvestiti o pričetku in dokončanju del oziroma posameznih faz ali zaključenih celot,

- nemudoma pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno izvedbo del,

- dela opravljati v skladu s terminskim planom izvajanja del,

- dela opraviti strokovno brez povzročitve poškodb na morebitnih sosednjih objektih ali okoliških komunalnih vodih,

- dela izvajati s strokovnim kadrom, ki je naveden v 22. členu te pogodbe,

- zamenjavo strokovnega kadra izvesti le s predhodnim soglasjem naročnika,

- zagotavljati komunikacijo v slovenskem jeziku,

- pred izvedbo del izdelati izvedbeni načrt (IZN) na podlagi potrjene tehnične zasnove, pridobiti sklep o uspešno opravljeni reviziji in verifikaciji skladnosti s TSI ter zagotoviti sprotno vnašanje morebitnih sprememb, potrjenih s strani nadzora in naročnika v izvedbeno dokumentacijo,

- naročniku pred tehničnim pregledom ali predajo objekta predati:

- projektno dokumentacijo PID

- dokazilo o zanesljivosti objekta

- elaborat o izvedbi vpisa v EAM Maximo in pripravi ustreznih GEO lokacijskih podatkov

- projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta

Pri korespondenci z naročnikom in/ali nadzornikom oziroma inženirjem v zvezi s to pogodbo, se na prvi strani dopisov, v zgornjem desnem kotu navede naročnikovo številko pogodbe.

Izvajalec je dolžan vso korespondenco, vezano na projekt pošiljati naročniku in nadzorniku.

11. člen

Izvajalec je dolžan v roku 20 dni od prejema sklenjene pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV) in veljavnostjo še najmanj 60 dni po izteku roka za dokončanje vseh del. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno, plačljivo na prvi poziv in v obliki bančne garancije ali garancije zavarovalnice, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če:

- izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo,

- izvajalec pogodbene obveznosti izvaja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika,

- izvajalec ne izvaja pogodbenih obveznosti z nominiranim kadrom,

- naročnik odstopi od pogodbe zaradi kršitev ali zamude s strani izvajalca,

- ne predloži v skladu s pogodbo finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

12. člen

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

<<<<<<<<<<< ALI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Poleg izvajalca sodeluje(jo) pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalec(i):

- "firma", "naslov firme", "kraj", "matična številka", "davčna številka" in "transakcijski račun"

Podizvajalec(i) bo(do) na podlagi te pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila, v okviru prevzetih del izvedel(i): (ČE JE VEČ PODIZVAJALCEV LOČITI ZA VSAKEGA POSEBEJ!)

"vrsta del(a), "predmet", "količina", "vrednost", "kraj" in "rok izvedbe del(a)".

Izvajalec je dolžan k svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti potrjen račun oziroma situacijo za opravljeno delo podizvajalca. Izvajalec pooblašča naročnika, da podizvajalcu, ki je v ponudbi predložil zahtevo za neposredno plačilo, potrjen račun oziroma situacijo plača neposredno.

Če po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v roku 5 dni po spremembi predložiti:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, pod pogojem, da podizvajalec zahteva neposredna plačila.

Podizvajalec mora za dela, ki jih prevzema izpolnjevati razpisane pogoje za priznanje sposobnosti. Izvajalec lahko naknadno vključi podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora naročniku predložiti vse zahtevane podatke in dokumente. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, o katerem ga izvajalec ni obvestil na način, določen v tem členu, lahko odstopi od pogodbe. Naročnik lahko na kraju izvajanja del kadarkoli preveri osebe, ki opravljajo dela po tej pogodbi, te osebe pa so naročniku dolžne dati verodostojne podatke.

VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

13. člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal skladno z dejanskim napredovanjem del, na osnovi deleža izvedenih del v obračunskem obdobju.

Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo računa oz. začasne ali končne situacije, pri čemer je dolžan upoštevati določila o načinu obračunavanja del, vsebovana v Splošnih pogojih pogodbe. Pri izstavitvi računa ali situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

Naročnik bo v skladu s podčlenom 14.3 (c') Splošnih pogojev pogodbe in v skladu z Dodatkom k ponudbi zadržal zadržani znesek v višini 5 % od vsake situacije brez DDV. Plačilo zadržanega zneska bo izvedeno skladno s podčlenom 14.9 Splošnih pogojev pogodbe.

VII. NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

14. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti račun oz. situacijo, potrjeno s strani nadzornika, do 10. v mesecu za dela, izvedena v preteklem mesecu. Naročnik je dolžan račun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa oz. situacije ne potrdi, niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oz. situacija potrjena. Naročnik je dolžan plačati račun trideseti (30.) dan od njegovega uradnega prejema, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oz. situacije, ki je podlaga za plačilo. V primeru da je plačilni dan dela prost dan po zakonu oziroma v plačilnem sistemu Target ni opredeljen kot plačilni dan, se kot plačilni dan šteje naslednji delovni dan oziroma plačilni dan v sistemu Target.

V skladu z veljavno zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan naročniku izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.

Odstopanje od predvidene dinamike plačil, ki bi nastalo kot posledica spremembe sprejetega proračuna Republike Slovenije skladno z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS), bosta naročnik in izvajalec po potrebi uskladila z aneksom k veljavni pogodbi.

VIII. POGODBENA KAZEN

15. člen

Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbene roke iz 5. člena te pogodbe, je dolžan  naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 2 ( (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10 % (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del z DDV iz 4. člena te pogodbe.

Naročnik ima pravico obračunati pogodbeno kazen iz prvega odstavka tega člena tudi za zamudo posameznega vmesnega roka iz terminskega plana, kljub temu, da je izvajalec pogodbena dela dokončal v obdobju, za katerega se sklepa pogodba.

Naročnik ima pravico obračunati pogodbeno kazen iz prvega odstavka tega člena tudi za zamudo roka, ki ga inženir določi v skladu z zadnjim odstavkom podčlena 8.6. Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe.

Pogodbeno kazen naročnik lahko obračuna pri izplačilu naslednje mesečne situacije oziroma v kolikor to ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku osem (8) dni od prejema.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe, in sicer v višini 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti iz 4. člena te pogodbe brez DDV.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru da pride izvajalec v zamudo zaradi višje sile, ki onemogoči izvajanje pogodbenih obveznosti v dogovorjenih rokih, je dolžan nemudoma obvestiti naročnika, da so nastali razlogi višje sile, z izvajanjem pa nadaljevati takoj, ko ti razlogi prenehajo.

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

IX. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

16. člen

Z dnem plačila postanejo vse materialne in druge avtorske pravice na celotni dokumentaciji in izdelkih, ki bodo nastali na podlagi te pogodbe, last naročnika in to izključno, prostorsko in vsebinsko neomejeno ter za ves čas njihovega trajanja, vključno s pravico predelave, dodelave, spreminjanja, reproduciranja in objave na poljubnem mediju (v pisni, elektronski in drugi obliki) tudi brez posebnega soglasja izvajalca, razen moralne avtorske pravice, ki ostane avtorju.

Izvajalec jamči, da ni tretje fizične ali pravne osebe, ki bi si lastile kakršnekoli moralno ali materialno avtorsko pravico na avtorskih delih, ki so predmet te pogodbe, ter da lahko zakonito razpolaga z avtorskimi pravicami, ki se prenašajo s to pogodbo.

Če izvajalec pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti uporabi avtorsko delo oziroma stvaritev, ki je zavarovana s pravico intelektualne lastnine, katere ni sam avtor oziroma nosilec intelektualne lastnine, se izvajalec izrecno zaveže, da bo sam in na lastne stroške uredil vsa razmerja z nosilci teh pravic, tako da bo poskrbel za ustrezen prenos teh pravic na naročnika, ki bo naročniku omogočil, da tudi to avtorsko delo oziroma stvaritev časovno, teritorialno in vsebinsko neomejeno uporablja za izpolnitev namena te pogodbe. Plačila za dovolitev uporabe avtorskega dela ali pravic intelektualne lastnine tretjih oseb so že vključene v pogodbeno vrednost in naročnik s tem ne prevzema nobenih dodatnih stroškov.

Naročnik lahko avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, uporablja brez omejitev, ves čas trajanja avtorske pravice in za vse primere. Naročnik lahko pravice, ki jih je pridobil na podlagi te pogodbe, prenaša na tretje osebe, ne da bi za to potreboval soglasje avtorja in ne da bi za tak prenos avtorskih pravic moral avtorju izplačevati kakršnokoli dodatno plačilo.

X. VAROVANJE PODATKOV

17. člen

Izvajalec je dolžan varovati vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije, in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, in jih brez soglasja naročnika ne sme uporabljati za lastne namene, razkriti tretjim osebam ali jih javno objavljati. Obveznost varovanja se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem, razen če se stranki ne dogovorita drugače. Izvajalec odgovarja za vso škodo, ki bi jo lahko oziroma jo je naročnik utrpel zaradi razkritja.

XI. PREVZEM POGODBENEGA DELA IN ODPRAVA NAPAK

18. člen

Pred prevzemom del in izdajo potrdila o prevzemu del, bo naročnik pregledal izvršena dela v skladu z določili splošnih in posebnih pogojev pogodbe ter tehničnih specifikacij.

Kot predpogoj za izdajo potrdila o prevzemu del mora izvajalec predložiti naročniku načrte izvedenih del (PID), geodetski načrt novega stanja po končani izvedbi del ter Navodila za obratovanje in vzdrževanje, dokazilo o zanesljivosti objekta, pridobljeno potrdilo o ES-verifikaciji sistema, elaborat za vpis v sistem Maximo in druge dokumente, ki jih je izvajalec pripravljal hkrati z izvajanjem del, z ustrezno kvalificiranim tehničnim osebjem, na lastne stroške, da bi prikazal stanje izvedenih del in opravljen tehnični pregled.

19. člen

Če naročnik ob pregledu izvršenega dela ugotovi, da je delo opravljeno pomanjkljivo ali da ima napake, o tem takoj pisno obvesti izvajalca in mu hkrati določi  primeren rok za odpravo napak oziroma pomanjkljivosti. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Šele po odpravi vseh napak in izdaji zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi izda naročnik izvajalcu potrdilo o izvedbi del.

XII. GARANCIJSKA DOBA

20. člen

Garancijska doba za izvedena dela je …………… mesecev. Garancijska doba začne teči od izdaje potrdila o prevzemu del. Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev.

21. člen

Pomanjkljivosti ali  napake, ugotovljene v garancijski dobi, je na naročnikov poziv izvajalec dolžan na lastne stroške odpraviti na način in v rokih opredeljenih v nadaljevanju.

Izvajalec se obvezuje v primeru naročnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v času garancijske dobe nemudoma oz. najkasneje v roku 3 delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. Izvajalec je dolžan na podlagi ogleda v roku 5 delovnih dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki predvsem iz vidika varnosti in urejenosti železniškega prometa ter vplivu na informiranje potnikov.

Izvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil najkasneje v roku 8 (osmih) delovnih dni od poziva naročnika in jih odpravil v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 15 (petnajst) delovnih dni od poziva naročnika, razen če bi izvajalec in naročnik sporazumno določila drug, daljši rok ali če bi naročnik izvajalcu določil drug primeren rok.

Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak, na poziv naročnika, kadar napaka pomembno vpliva na varnost delovanja ali se pomembno poveča strošek obratovanja ali se bistveno zmanjša ustreznost zagotavljanja informacij za potnike, izvajati 24 ur na dan in k odpravi tovrstne napake pristopiti takoj oziroma v razumljivem času.

V času trajanja garancijskega roka je izvajalec dolžan na lastne stroške zagotavljati tudi tehnično in strokovno pomoč (telefon, faks, e-pošta, itd.) naročniku v rednem delovnem času izvajalca del oziroma dobavitelja opreme.

V primeru da izvajalec ne odpravi vseh pomanjkljivosti in napak v določenem roku, ima naročnik pravico zahtevati odpravo vseh pomanjkljivosti in napak pri drugem izvajalcu, za stroške teh del pa bremeniti izvajalca. Hkrati ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

22. člen

Izvajalec je dolžan kot pogoj za plačilo naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % vrednosti pogodbenih del z DDV. Veljavnost garancije mora biti 60 dni daljša kot je garancijska doba. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno, plačljivo na prvi poziv in v obliki bančne garancije ali garancije zavarovalnice, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

V primeru, da bo izveden prevzem le za del del (za funkcionalno zaključene celote, za katere je bil izveden tehnični pregled Upravljavca JŽI ali upravnega organa, na podlagi katerega se je ugotovilo, da je možno pričeti z uporabo brez bistvenih omejitev), je potrebno za prevzeti del del priložiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v višini 5 % vrednosti del, za katera bo izdano potrdilo o izvedbi dela del, z DDV.

Naročnik je upravičen unovčiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, če izvajalec napake oziroma pomanjkljivosti v dogovorjenem roku ne odpravi. Za napake, ki se odkrijejo v garancijski dobi in se ne odpravijo pred njenim iztekom, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije do odprave teh napak in za čas trajanja napake.

XIII. ODSTOP OD POGODBE

23. člen

Ne glede na to katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolžan zaščititi, shraniti ali zavarovati izvedena dela proti kvarjenju, izgubi ali škodi, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za odstop od pogodbe.

V času odpovednega roka sta pogodbeni stranki dolžni v celoti poravnati vse medsebojne odprte in nesporne obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe.

Izvajalec je dolžan v primeru prenehanja pogodbe na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte, očistiti objekt in gradbišče ter naročniku predati vso prejeto dokumentacijo ter vso dokumentacijo, ki je nastala tekom njegovega dela. Dokumentacija mora biti predana v obliki, ki jo naročnik lahko uporabi za nadaljnje delo, v roku osmih (8) dni po prenehanju pogodbe.

XIV. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK IN STROKOVNI NADZOR

24. člen

Pooblaščeni/-a predstavnik/-ca naročnika (vodja projekta) je …………...

Konzultantska opravila za naročnika bo izvajalo podjetje DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. (nazvan v tej pogodbi tudi kot inženir), ki za svojega predstavnika določa go. Janjo Švarc.

Nadzornik del po tej pogodbi je podjetje DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., ki za vodjo nadzora imenuje g./go. _______________.

Predstavnik izvajalca je g./ga. ………………………

Vodja del/vodja gradnje je g./ga. ……………………..

Pooblaščeni inženir /vodja projekta je …………………………

Strokovnjak za implementacijo informacijskih rešitev je ………………….

Zamenjava ključnega kadra izvajalca iz predhodnega odstavka je dopustna le na podlagi predhodno pridobljenega pisnega soglasja naročnika, za kar ni potrebno sklepati aneksa k tej pogodbi. Predlagani kader mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili določeni v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo.

XV. REŠEVANJE SPOROV

25. člen

Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

XVI. KONČNE DOLOČBE

26. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da so sestavni del pogodbe naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmačilo po naslednjem vrstnem redu:

- pogodba

- ponudba in dodatek k ponudbi

- Posebni pogoji pogodbe

- Splošni pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (Rumena knjiga), prva izdaja 1999,

- Specifikacija naročila

- Soglasja podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredno plačilo)

- Pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu (v primeru, ko izvajalci zahtevajo neposredna plačila)

27. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne ustrezno nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi razveze pogodbe in unovčiti dane garancije. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

28. člen

Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od izvedbe posameznega dela predmeta pogodbe, zmanjša obseg del ali odstopi od pogodbe, iz razlogov Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kadar sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso več zagotovljena. Izvajalcu del iz tega naslova ne pripada odškodnina, upravičen je le do stroškov že izvedenih del.

29. člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

30. člen

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predložiti naročniku v roku dvajsetih (20) dni od prejema sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec ne bo izpolnil obveznosti iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena, naročnik pa bo unovčil garancijo za resnost ponudbe, v nasprotnem primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega člena, pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

31. člen

Sprememba ali dopolnitev te pogodbe se lahko izvrši le v obliki pisnega aneksa, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

32. člen

Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, naročnik pa tri izvode.

| ..................., dne ... | Ljubljana, dne ... |
| --- | --- |
| IZVAJALEC: | NAROČNIK: |
|  | REPUBLIKA SLOVENIJA |
|  | Ministrstvo za infrastrukturo |
|  | Direkcija RS za infrastrukturo |
|  | Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol. |
|  | direktorica |

SPLOŠNI POGOJI POGODBE – FIDIC rumena knjiga

Dela morajo biti projektirana in izvedena v skladu s pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (Rumena knjiga), prva izdaja 1999, ki jo je izdalo:

FIDIC / Federation Internationale des Ingenieurs - Conseils H P.O. Box 86, CH - 1000 Lausanne 12 S +41 21 654 44 11, fax: +41 21 653 54 32 E-mail: fidic@pobox.com WWW http://www.fidic.org

V Sloveniji jo izdaja:

Gospodarska zbornica Slovenije Združenje inženirsko svetovalnih podjetij - ZISP H Dimičeva 13, 1504 Ljubljana tel: + 386 1 58 98 254, fax: +386 1 58 98 200

Ti splošni pogoji pogodbe so predmet sprememb in dodatkov, ki so opisani v Poglavju – »Posebni pogoji pogodbe - FIDIC Rumena knjiga«.

S podpisom pogodbe izvajalec potrjuje, da je seznanjen z omenjeno izdajo Splošnih pogodbenih pogojev FIDIC.

POSEBNI POGOJI POGODBE – FIDIC rumena knjiga

Člen 1 - Splošne določbe

Doda se:

  - Definicije

Pri Pogodbenih  pogojih (»teh pogojih«), ki vključujejo Posebne pogoje in te Splošne pogoje, imajo spodaj navedene besede in izrazi tu navedene pomene. Besede, ki označujejo osebe ali stranke, pomenijo gospodarske družbe in druge pravne osebe, razen kjer sobesedilo zahteva drugačen pomen.

1.1.1.3	»Pismo o sprejemu ponudbe« je s strani naročnika podpisano obvestilo uspešnemu ponudniku, da je njegova ponudba sprejeta, s katerim naročnik pošlje v podpis pogodbo. V primeru, da obvestila uspešnemu ponudniku, da je njegova ponudba sprejeta ni, le tega nadomesti Pogodba. Datum izstavitve ali prejema Pisma o sprejemu se v tej dokumentaciji nadomesti z datumom podpisa Pogodbe.

1.1.1.4	»Ponudbeno pismo« pomeni dokument, ki je naslovljen kot Obrazec ponudbe, ki ga izpolni izvajalec in v katerega vključi podpisano ponudbo naročniku za izvedbo del.

1.1.1.5	V »zahteve Naročnika« so vključeni vsi podatki naročnika v knjigi 3 Specifikacija naročila,  knjigi 4 Podpora vzdrževanju in knjigi 5 Ponudbeni predračun.

    - Stranke in osebe

1.1.2.2	»Naročnik« je Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo.

1.1.2.4	»Inženir« je subjekt, ki ga bo za posamezni projekt imenoval naročnik.

1.1.2.8	»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

1.1.2.11	 »Upravljalec« pomeni pravno osebo, ki je odgovorna za vzdrževanje javne železniške infrastrukture, vodenje prometa na njej in za gospodarjenje z njo v skladu z Zakonom o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP).

1.1.2.12	 »Joint Venture« (JV) pomeni: skupina gospodarskih subjektov, ki so se dogovorili za skupno izvedbo Del po Pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma.

    - Datumi, preskusi, roki in dokončanje

1.1.3.10	»Uvedba v delo« je podpisan dokument med izvajalcem, inženirjem in naročnikom, ki določa »Začetek del«. Uvedba v delo se šteje kot obvestilo inženirja o začetku del.

    - Denar in plačila

1.1.4.7	»Potrdilo o vmesnem plačilu« pomeni potrdilo o plačilu, ki se izda v skladu s členom 14 (Pogodbena cena in plačilo) in ki ni Potrdilo o končnem plačilu.

Potrdilo o vmesnem plačilu se izda na podalgi podatkov iz "Knjige obračunskih izmer" in je dokument, ki se nanaša na ugotavljanje deleža izvedenih Del, ter se vodi kot pomoč pri obrčunu in potrjevanju  deleža izvedenih del v skladu z določili "Pravilnika o gradbiščih" (Ur. l. RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ).

1.1.5.6     »Odsek« lahko pomeni tudi posamezni project oz. posamezno funkcionalno

zaključeno celoto.

1.1.6 	 Druge definicije

1.1.6.2 »Domača država« pomeni Republiko Slovenijo.

1.1.6.5 »Pravo« pomeni vso veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves čas izvajanja Del na gradbišču v skladu z določili "Pravilnika o gradbiščih".

Podčlen 1.3 – Sporočanje

Doda se zadnji odstavek:

Naziv in naslov naročnika je:

Ministrstvo za infrastrukturo

Direkcija RS za infrastrukturo

Tržaška 19, 1000 Ljubljana

Podčlen   1.4- Pravo in jezik

Podčlen se spremeni in se glasi:

(a)	Pogodba se podreja pravu Republike Slovenije.

(b)	Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. Vsa komunikacija med naročnikom, inženirjem in izvajalcem poteka v slovenskem jeziku, lahko tudi z uporabo tolmača ali prevajalca

Podčlen 1.5 – Prioriteta dokumentov

Podčlen 1.5 se črta.

Člen 3 - Inženir

Podčlen 3.1 - Obveznosti in pooblastila inženirja

Na koncu podčlena se doda:

Inženir bo pridobil posebno dovoljenje Naročnika, preden bo:

(b) 	odobril (potrdil) dodatne stroške,

(c) 	določil podaljšanje roka po členu 8.4;

(d) 	odobril spremembe (po členu 13);

Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, če po mnenju Inženirja pride do nujne situacije, ki bi ogrožala varnost življenja ali Del, ali lastnine, sme Inženir, ne da bi Izvajalca oprostil katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu navodilo, da naj izvrši vsa takšna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju Inženirja potrebno za odpravo ali zmanjšanje rizika. Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili Inženirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja Naročnika. Inženir bo določil dodatek k pogodbeni ceni, v zvezi s takšnimi navodili, v skladu  s členom 13 in bo skladno s tem obvestil Izvajalca in s kopijo Naročnika.

Člen 4 - Izvajalec

Podčlen 4.2 – Garancija za dobro izvedbo Pogodbenih obveznosti

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena, da se glasita:

"Izvajalec je dolžan v roku 20 dni od prejema sklenjene pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV) in veljavnostjo še najmanj 60 dni po izteku roka za dokončanje vseh del. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno, plačljivo na prvi poziv in v obliki bančne garancije ali garancije zavarovalnice, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če:

- izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo,

- izvajalec pogodbene obveznosti izvaja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika,

- izvajalec ne izvaja pogodbenih obveznosti z nominiranim kadrom,

- naročnik odstopi od pogodbe zaradi kršitev ali zamude s strani izvajalca,

- ne predloži v skladu s pogodbo finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo izdala bodisi:

## a)	banka v državi naročnika ali

## b)	tuja banka, preko korespondenčne banke v državi naročnika ali

## c) zavarovalnica v državi naročnika ali

## d)	tuja zavarovalnica, preko korespondenčne zavarovalnice v državi naročnika.

Kadarkoli pride do povečanja pogodbene vrednosti v skladu s pogodbo, bo izvajalec povečal vrednost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za enak odstotek.

Po predložitvi garancije za odpravo napak v garancijskem roku za prevzeti odsek lahko izvajalec zniža vrednost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer največ za višino deleža, ki se nanaša na vrednost garancije za prevzeti del.

Podčlen 4.3 - Predstavnik izvajalca

Črta se zadnji stavek podčlena in se nadomesti z:

»Če predstavnik izvajalca ali njegovo vodstveno osebje ne govorijo tekoče slovenskega jezika, bo izvajalec omogočil, da bo med celotnim delovnim časom na razpolago prevajalec ali tolmač«.

Podčlen 4.4 – Podizvajalci

Podčlen 4.4 se v celoti črta.

Podčlen 4.5 – Imenovani podizvajalci

Podčlen 4.5 se v celoti črta.

Podčlen 4.9 – Zagotavljanje kakovosti

Podčlenu  se doda:

”Izvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehnično regulativo ter Specifikacijo naročila.”

Podčlen 4.18 – Varstvo okolja

Na koncu člena se doda naslednje besedilo:

»Potrebno je upoštevati določila oziroma obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki jih določa Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008), kar vključuje tudi predhodno ugotovitev onesnaženosti zemeljskega izkopa z nevarnimi snovmi. Za vsako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki Uredba o odpadkih, (Uradni list RS, št. 37/2015, 69/2015 in 129/2020) oziroma druga veljavna zakonodaja s tega področja.««

Doda se nov podčlen:

4.25	Garancija za odpravo napak

»Po zakonskih določilih Republike Slovenije je izvajalec odgovoren za pomanjkljivosti in napake definirane v podčlenih 11.2 (a), (b), (c), ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile opazne pred iztekom Roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po čl. 11.3.

Izvajalec mora kot pogoj za plačilo za posamezni odsek predložiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v obliki bančne garancije ali garancije zavarovalnice, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, v višini 5 % vrednosti del z DDV ali dela del, za katera bo izdano potrdilo o izvedbi. Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, bo izdala bodisi:

## a)	banka v državi Naročnika ali

b)  tuja banka, preko korespondenčne banke v državi Naročnika ali

## c) zavarovalnica v državi naročnika ali

## d)	tuja zavarovalnica, preko korespondenčne zavarovalnice v državi naročnika.

## Garancijski rok začne teči z dnem izdaje Potrdila o prevzemu dela del. Rok veljavnosti garancije mora biti 60 dni daljši kot je garancijski rok.

Doda se nov podčlen:

4.26 Ravnanje ob izrednih dogodkih

»V primeru izrednih dogodkov, ki je skupen pojem za resno nesrečo, nesrečo ali incident, kot je to opredeljeno s Pravilnikom o ravnanju ob nesrečah in incidentih v železniškem prometu (Ur.l. 50/2019)  je ravnanje predpisano s strani upravljavca. Če pride do izrednega dogodka zaradi krivde izvajalca, je ta dolžan kriti vse stroške za odpravo izrednega dogodka vključno s stroški zamud vlakov. Odpravo izrednih dogodkov lahko izvajajo izključno pristojne službe upravljavca«.

Podčlen 5.1 Splošne obveznosti pri projektiranju

Spremeni se prvi stavek tretjega odstavka tako, da glasi:

»Po sklenitvi pogodbe mora izvajalec temeljito preučiti Zahteve naročnika.

Podčlen 5.2 – Dokumenti izvajalca

Na koncu podčlena se doda nov odstavek, ki glasi:

»Vsi IzN načrti, ki jih je v skladu s pogodbo dolžan izdelati izvajalec, morajo biti revidirani s strani upravljavca JŽI. Izvajalec je izdelane IzN dolžan pravočasno predati upravljavcu in o tem obvestiti inženirja. Revizija bo izvedena v roku 8 tednov po predaji dokumentacije upravljavcu. Izvajalec je dolžan izdelati dopolnitve IzN po pripombah revidentov v roku 14 dni po prejemu pripomb. Predpogoj za pričetek izvajanja posameznega odseka je pridobljeno potrdilo upravljavca JŽI o ustrezni dopolnitvi dokumentacije ali dela dokumentacije, ki se nanaša na načrtovano izvedbo del.

Podčlen 5.6 – Dokumenti izvedenih del

Na koncu podčlena se doda:

"Kot predpogoj za izdajo potrdila o prevzemu mora izvajalec predložiti inženirju načrte izvedenih del (PID), projekt za vpis v uradne evidence (PVE), navodila za obratovanje in vzdrževanje za vsa dela v tiskani in elektronski obliki, geodetski načrt izvedenih del po končani gradnji ter dokazila o zanesljivosti objekta (DZO), podatke za vpis v kataster GJI. Navedeno projektno in tehnično dokumentacijo mora predložiti Naročniku v 6 (šestih) tiskanih izvodih in 1 (enem) izvodu v elektronski obliki.

Potrdilo o prevzemu bo izdano šele po opravljenem tehničnem pregledu s strani upravljavca JŽI ali upravnega organa,  na podlagi katerega se je ugotovilo, da je možno pričeti z uporabo brez bistvenih omejitev .

Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih formatih:

- grafični del v vektorskem formatu .dwg in .dxf in. pdf,

- tekstualni del v formatu .doc, .docx in .pdf,

- tabelarični del v formatu .xls, .xlsx. in .pdf"

Posamezne datoteke morajo imeti razumljiva imena, ki se čim bolj ujemajo vsebini, datoteka mora v največji meri vsebovati  tehnično zaključene celote oziroma se ujemati s papirnim izvodom. Pred končno predajo dokumentacije izvajalec podrobnejšo vsebino in obliko ter obseg uskladi z inženirjem.

Člen 7 – Obratna oprema, materiali in izdelava

Podčlen 7.3 – Pregled

Za drugim odstavkom se doda naslednje besedilo:

»Kontrolo in prevzem materialov ali opreme bo pri izvajalcu oz. proizvajalcu opravljal inženir in/ali pooblaščena in neodvisna, za ta dela usposobljena ustanova v prisotnosti predstavnika izvajalca. Kontrola in prevzem materiala ali opreme se lahko vrši v proizvodnih obratih izvajalca ali proizvajalca ali njegovih podizvajalcih. Izvajalec mora zagotoviti ustrezne laboratorije, v katerih se bodo vršila preizkušanja.”

Podčlen 7.4 - Preskušanje

Zadnji stavek v zadnjem odstavku podčlena se zbriše in na koncu podčlena se doda:

»V primeru, da predstavnik inženirja ni bil prisoten pri preskušanju, lahko sprejme rezultate in zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.«

Člen 8 – Začetek, zamude in ustavitev

Podčlen 8.1- Začetek del

Prvi odstavek podčlena se črta in nadomesti z:

»Izvajalec prične z deli takoj, ko je uveden v delo. Uvedbe v delo bodo potekale sukcesivno po posameznih fazah, ko bodo za to izpolnjeni bistveni pogoji, kot je navedeno v Specifikaciji naročila «

Podčlen 8.3 – Program

Na koncu točke (d) (ii) podčlena se doda:

Terminski program za posamezni odsek mora zajemati usklajen mrežni plan napredovanja del, iz katerega bo možno razbrati časovno določene posamezne faze del, zlasti pa izdelavo in predajo dokumentacije (specifikacije, IZN, PID, NOV, druga navodila, vso potrebno dokumentacijo za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za uporabo objektov, izdelavo programske opreme, dobavo opreme, materialov, naprav, izvedba gradbenih del, potek montaže na terenu, ločeno za vsak objekt in sklop del, izvajanje zahtevanih pregledov in testiranj, potek preklopa (faznost del), izdelavo in prevzem opreme, urejanje prostorov, dobavo rezervnih delov, pridobivanje dovoljenj. Istočasno s terminskim programom bo izvajalec predal inženirju plan opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delovne sile, ki se nanaša na terminski program. Izvajalec del je seznanjen, da bodo na gradbišču istočasno izvajali gradbena dela tudi izbrani izvajalci gradbenih del po drugih pogodbah. Izvajalec bo moral zato predati naročniku v potrditev usklajen mrežni plan napredovanja del, ki bo usklajen z ostalimi izvajalci gradbenih del, ki bodo izbrani v ločenih postopkih oddaje del. Če izvajalci ne bodo pravočasno medsebojno uskladili plana napredovanja del, bo uskladitev izvedel inženir na stroške izvajalca.

Sestavni del terminskega programa je finančni plan, iz katerega bo glede na časovno določeno izvedbo del po posameznem odseku možno ugotoviti mesečno realizacijo del.

Program mora biti izdelan v programu MS Project.

Izvajalec mora pred pričetkom del predati Inženirju v potrditev podroben tehnološki elaborat del, ki ga potrdi Inženir. Predpogoj za pričetek izvajanja del oz. dela del je potrditev predmetnega elaborata

Podroben tehnološki elaborat mora vsebovati: način in organizacijo izvedbe posameznih aktivnosti, kot so zahtevane in prikazane v terminskem načrtu, pri napravah in sistemih, ki še nimajo potrebnih dovoljenj za vgradnjo pa s posebnim poudarkom na postopkih za pridobitev dovoljenj ter postopkih  preverjanja.

Na koncu podčlena 8.3 se doda nov odstavek, ki glasi:

»Izvajalec je dolžan v roku 60 dni od uvedbe v delo predati Inženirju v pregled in potrditev program šolanja za vse zahtevane vrste šolanja, ki mora biti izdelan skladno s Specifikacijo naročila. Inženir je dolžan program šolanja pregledati v roku 21 dni in podati pripombe ali pa program potrditi. Izvajalec je dolžan program po pripombah Inženirja dopolniti in ga predati v potrditev v roku 21 dni.«

Na koncu podčlena 8.6 se doda nov odstavek, ki se glasi:

“Inženir v svojem naročilu v skladu s tem podčlenom določi rok, do katerega morajo biti dela izvedena do te mere, da so v vseh delih v skladu s Programom, ki je veljal na dan naročila, izdanega v skladu s tem podčlenom.”

Podčlen 8.7 – Odškodnina za zamudo

Besedilo podčlena se v celoti črta.

Podčlen 9.1 – Obveznosti izvajalca

Spremeni se tretji odstavek (vključno s točkami a, b, c) in nadomesti z:

»Izvajalec je dolžan izvesti preskuse ob dokončanju skladno z  Zahtevami naročnika in poskrbeti vse potrebno za pridobitev rezultatov preskusov.«

Podčlen 10.1. – Prevzem del

Na začetku prvega odstavka se doda naslednje besedilo:

»Naročnik bo prevzemal dela sukcesivno po posameznih odsekih«

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Pogoj za izdajo Potrdilo o prevzemu del je vsaj uspešna predaja v obratovanje brez pomembnih omejitev po sklepu komisije  za tehnični pregled upravljavca ali upravnega organa«.

Podčlen 10.2 – Prevzem delov del

Na začetku prvega odstavka se doda  naslednje besedilo:

»Naročnik bo prevzemal dela sukcesivno po posameznih odsekih. Prevzem dela del se lahko izvede samo za funkcionalno zaključene celote, za katere je bil izveden tehnični pregled Upravljavca JŽI ali upravnega organa na podlagi katerega se je ugotovilo, da je možno pričeti z uporabo brez bistveni omejitev.«

Člen 13 – Spremembe in prilagoditve

Podčlen 13.8 – Prilagoditve zaradi spremembe stroškov

Podčlen se v celoti črta. Prilagoditev cen se izvede skladno s pogodbo.

Podčlen 14.2 – Predplačila

Določila tega člena se v celoti črta, ker Naročnik ne bo nudil predplačila.

Podčlen 14.3 – Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu

Spremeni se prvi odstavek podčlena tako, da glasi:

»Naročnik bo plačeval opravljena dela v skladu s pogodbo”.

Podčlen 14.6 – Izdaja potrdil o vmesnih plačilih

V prvem odstavku podčlena 14.6 se številka 28 zamenja s 15.

Podčlen 14.7 – Plačilo

Podčlen 14.7 se črta.

Podčlen 14.8 – Zamujeno plačilo

Podčlen 14.8 se črta.

Podčlen 14.15 – Valute plačil

Podčlen 14.15 se spremeni tako, da glasi:

»Plačila Izvajalcu s strani Naročnika se bodo vršila v EUR, na bančni račun ali račune, ki so določeni v Pogodbi.«

## Podčlen 15.2 – Odstop od pogodbe se dopolni kot sledi:

## V prvem odstavku se doda nova alinea (g) kot glasi:

(g) Če izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali delo posreduje podizvajalcu brez predhodnega soglasja Naročnika.

### Člen 16 – Zaustavitev Del in odstop od Pogodbe s strani Izvajalca

### Člen 16.1 – Pravica Izvajalca do zaustavitve Del

Prvi odstavek se v celoti črta in nadomesti z naslednjim:

»Če inženir ne izda potrdila v skladu s podčlenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem plačilu] ali naročnik ne izpolni obveznosti v skladu s podčlenom 2.4 [Finančni aranžmaji naročnika] in podčlenom 14.7 [Plačilo] za nesporni del plačila, lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem naročniku, zaustavi delo (ali zmanjša hitrost dela), vse dokler ne prejme Potrdila o plačilu ali primernega dokaza ali plačila, odvisno od primera in kot je opisano v obvestilu.

Izvajalec pa ni upravičen zaustaviti Del, če gre za del plačila, ki je med strankami sporen in ga zato inženir ni potrdil oz. naročnik ni plačal.«

### Člen 18 – Zavarovanje

Podčlen 18.1 – Splošne zahteve za zavarovanje

Doda se tretji odstavek podčlena, ki glasi:

»Izvajalec je upravičen skleniti vsa zavarovanja, ki se nanašajo na Pogodbo, v skladu s predpisi Republike Slovenije«.

Podčlen 18.2 – Zavarovanje izvajalčevih del in opreme

doda se prvi stavek tega podčlena, ki glasi:

»Ni potrebno, da zavarovanje po podčlenu 18.2  pokriva stroške izgube ali rizikov navedenih v podčlenu 17.3 v podtočkah (a), (b), (d), (e), (f).

Podčlen 18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode

Spremeni se drugi odstavek Podčlena tako, da glasi:

»To zavarovanje je omejeno za posamezen primer na zavarovalno vsoto 10.000.000,00 EUR, pri čemer  maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znaša 30.000.000,00 EUR.«

Podčlen 18.4 – Zavarovanje osebja izvajalca

Podčlenu se na koncu prvega odstavka doda stavek, ki glasi:

"Zavarovanje bo v skladu z zakoni in zakonodajo Republike Slovenije in bo strošek Izvajalca. Izvajalec je v primeru neupoštevanja teh zakonov podvržen sankcijam v skladu s pogoji Pogodbe ter zakoni in predpisi Republike Slovenije".

Spremeni se drugi odstavek Podčlena tako, da glasi:

»V okviru te zavarovalne police, mora biti zavarovano osebje naročnika, s tem, da to zavarovanje lahko izključuje tiste izgube in zahtevke, ki nastanejo iz naročnikove malomarnosti ali malomarnosti njegovega osebja.«

### Člen 20 – Zahtevki, spori in arbitraža

Črtajo se podčleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s sledečim:

"Brez kršitev vseh drugih določil podčlenov, ki se sklicujejo na podčlene 20.2 do 20.8, kjerkoli in karkoli se nanaša na arbitražni proces v kakršnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim postopkom, ki se bo izpeljal po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodišču v Ljubljani(.

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili teh Posebnih pogojev Pogodbe, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del Pogodbe.

Datum:	                           Žig:		           Podpis Ponudnika: