**DODATEK K PONUDBI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Podčlen |  |
| Ime in naslov naročnika | 1.1.2.2&1.3 | Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana |
| Ime in naslov izvajalca | 1.1.2.3&1.3 |  |
| Ime in naslov inženirja | 1.1.2.4&1.3 |  |
| Rok za dokončanje del | 1.1.3.3 | Izvajalec se obvezuje v roku 17 mesecev od uvedbe v delo pridobiti potrdilo o izvedbi del. |
| Elektronski prenosni sistemi | 1.3 | gp.drsi@gov.si |
| Veljavno pravo | 1.4 | Republika Slovenija |
| Prevladujoči in sporazumevalni jezik | 1.4 | Slovenski jezik |
| Znesek garancije za dobro izvedbo ponudbenih del | 4.2 | 5 % pogodbene vrednosti za izvedbo z DDV |
| Znesek garancije za odpravo napak v garancijskem roku | 4.25 | 5 % pogodbene vrednosti za izvedbo z DDV |
| Rok za reklamacijo napak | 11.1 | 3 meseci |
| Zadržani znesek | 1.1.4.11 | 5 % od vsake situacije do max. 5% pogodbene vrednosti z DDV |
| Odstotek uskladitve provizij | 13.5 | max 5 % |
| Rok za predložitev dokazil o sklenitvi zavarovanj | 18 | vsaj 7 dni pred pričetkom del na gradbišču |
| Minimalni znesek za zavarovanje tretje osebe | 18.3 | Znesek, ki ni manjši od 10 MIO EUR, pri čemer je maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znaša 30 MIO EUR. |